INFORMACJA NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH 
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZAWNO-ZDRÓJ
W 2010 roku realizowane są dwie duże inwestycje współfinansowane 
ze środków budżetu państwa. Pierwsza z nich to „Przebudowa Alei Spacerowej 
w Szczawnie-Zdroju celem poprawy dostępności komunikacyjnej 
i bezpieczeństwa” realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-211”. Gmina pozyskała na ten cel 1 489 813 zł co stanowi 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej 
do odwodnienia drogi oraz wykonaniem nowego oświetlenia ulicy. Całkowita długość drogi wynosi 1,6 km, przy czym na długości 900 m (od skrzyżowania z ul. Kolejową do kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dworzysko”) będzie wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników, zbudowane zostaną nowe chodniki, wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie drogi, a na odcinku 700 m 
(od „Dworzyska” do podnóża góry Chełmiec) przebudowa drogi obejmuje głównie wykonanie kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulicznego.   

Drugą ważną dla miasta realizowaną inwestycją jest „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Topolowej 5 w Szczawnie-Zdroju” w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.  Przedsięwzięcie jest realizowane 
z udziałem dotacji 333 tys. zł z budżetu państwa oraz 333 tys. zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. W ramach kompleksu powstanie boisko piłkarskie 
o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 30 m  x 62 m i boisko wielofunkcyjne 
do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19 m x 30 m. Budynek wieży zostanie rozbudowany i stanowić będzie zaplecze szatniowo-sanitarne dla całego kompleksu sportowego.   Ponadto (poza programem „Moje Boisko – ORLIK 2012”) na terenie obiektu zostanie zbudowane boisko trawiaste 
do piłki nożnej oraz infrastruktura lekkoatletyczna. Cały kompleks będzie ogrodzony i oświetlony. 
