PAGE  
2

Załącznik Nr 7                                                                                                                                                           
do Zarządzenia Nr  46/2010   
Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 9 sierpnia 2010 r. 


Informacja z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012
                                                                                                                                      

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Cele szczątkowe: pozyskanie środków finansowych; działanie programowe
	L.p.
	Nazwa zadania
	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie
	Okres realizacji zadania
	Wartość kosztorysowa
	Źródła finansowania

 zadania
	Wysokość nakładów finansowych 

na lata

	
	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	
	
	
	Plan 
	Wykonanie 
	
	

	1. 
	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego

cel: rozwój przedsiębiorczości
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2006-2010
	4 466 900
	środki budżetu gminy

inne środki

EFRR

Razem:
	250 000

-

-

250 000
	111.915,63-

-

-

111.915,63

	-
-

-

-
	-

-

-

-

	2. 
	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż     ulic H. Sienkiewicza  i J. Słowackiego

cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego                i pieszego
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój 


	2008-2010
	1 980 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	300 000

-

-

300 000
	164.371,33-

-

-

164.371,33-
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	3. 
	Budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Topolowej 5 

cel: rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej miasta
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój 
	2010-2011
	2 500 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu województwa

środki budżetu państwa

Razem:
	1 140 000
330 000

330 000

1 800 000
	43.920,00-

-

-

43.920,00-
	700 000
-
-
700 000
	-

-

-

-

	4. 
	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego                przy ul. Słonecznej

cel: rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2010-2013
	10 000 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	500 000
-

-

500 000
	-

-

-

-
	3 000 000

-
-
3 000 000
	3 000 000

-
-
3 000 000

	5. 
	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój


	2008-2013

	3 400 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	150 000
-

-

150 000
	-

-

-

-
	150 000

100 000

750 000

1 000 000
	150 000

100 000

750 000

1 000 000

	6. 
	Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego     
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2010-2011
	2 300 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	580 000

-
828 000
1 408 000
	275.174,00-

-

-

275.174,00-
	892  000

-

-

892 000
	-

-

-

-

	7. 
	Renowacja i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych

cel: poprawa warunków mieszkaniowych
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2008-2011
	1 445 224
	środki budżetu gminy

inne środki

EFRR
Razem:
	500 000

-

-

500 000
	155.038,75-

-

-

155.038,75-
	300 000
-

-

300 000
	-

-

-

- 

	8. 
	Budowa przyłącza wody, wykonanie nawierzchni alejek oraz ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

cel: poprawa estetyki i ochrona środowiska
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2010-2012
	380 000
	środki budżetu gminy

inne środki

EFRR
Razem:
	100 000

-

-

100 000
	49.833,33-

-

-

49.833,33-
	-
-

-

-
	280 000  
-

-

280 000   

	9. 
	Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom
cel: poprawa bezpieczeństwa publicznego
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2008-2010
	540 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	133 206
-

310 814
444 020
	-

-

-

-
	-
-

-

-
	-

-

-

-

	10. 
	Informatyzacja Urzędu Miejskiego celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych
cel: rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz usług elektronicznych
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
	2008-2010
	200 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	21 420
-

121 280
142 700
	-

-

-

-
	-
-

-

-
	-

-

-

-

	11. 
	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk
cel: wzmocnienie potencjału turystycznego i wzrost konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk 
	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój w partnerstwie                       z gminami uzdrowiskowymi Dolnego Śląska
	2010-2011
	203 949
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	46 936
-

85 613
132 549
	-

-

-

-
	25 283
-

46 117
71 400
	-

-

-

-

	12. 
	Opracowanie i wydanie albumów promujących uzdrowiskowo-kulturowy potencjał Szczawna-Zdroju
cel: wzmocnienie potencjału turystycznego i wzrost konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk

	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój 
	2009-2011
	220 000
	środki budżetu gminy

środki budżetu państwa

EFRR

Razem:
	100 000

-

-

100 000
	-

-

-

-
	43 500
-

-

43 500
	-

-

-

-


