PAGE  
2









       Załącznik nr 6









              do uchwały Nr  XVIII/49/2003r










Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju










       z dnia  29.12.2003r.
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

cele szczątkowe: pozyskanie środków finansowych


          działanie programowe

	L.p.
	Nazwa zadania
	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie
	Okres realizacji zadania
	Wartość kosztorysowa
	Źródła finansowania

 zadania
	Wysokość nakładów finansowych 

na lata

	
	
	
	
	
	
	2004
	2005
	2006

	1.
	Modernizacja ul. Okrężnej 

cel: poprawa warunków dla ruchu kołowego i pieszego oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe
	Urząd Gminy
	2004-2006
	1.156.488


	środki budżetu gminy

WFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	500.000

500.000
	150.000

-

150.000

300.000
	206.448

-

150.000

356.448

	2.
	Modernizacja ul. Sienkiewicza i Słowackiego,

cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego
	Urząd Gminy
	2005-2007
	1.200.000
	środki budżetu gminy

WFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	-


	200.000

-

200.000

400.000
	200.000

-

200.000

400.000

	3.
	Budowa obwodnicy wraz z pełną infrastrukturą

cel: wyprowadzenie  ruchu tranzytowego z miasta
	Urząd Gminy
	2006


	35.000.000
	środki budżetu gminy

NFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	-
	-


	400.000

400.000

400.000

1.200.000

	4.
	Monitoring miasta

cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście
	Urząd Gminy
	2004
	250.000
	środki budżetu gminy

WFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	250.000

-

-

250.000


	-

-

-

-
	-

-

-

-

	5.
	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrody
	Urząd Gminy


	2004-2007
	4.000.000
	środki budżetu gminy

NFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	40.000

-

-

40.000
	400.000

200.000

-

600.000
	400.000

200.000

-

600.000

	6.
	Modernizacja oświetlenia ul. Lipowej

cel: oszczędności w eksploatacji urządzeń i energii elektrycznej
	Urząd Gminy
	2005
	100.000


	środki budżetu gminy

NFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	-
	100.000

-

-

100.000
	-

-

-

-

	7.
	Oświetlenie ul. Prusa przy cmentarzu

cel: poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pieszego
	Urząd Gminy
	2004
	40.000
	środki budżetu gminy

NFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	40.000

-

-

40.000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	8.
	Oświetlenie toru rowerów górskich

cel: zwiększenie dostępności w korzystaniu z obiektów rekreacyjnych
	Urząd Gminy
	2004
	40.000
	środki budżetu gminy

NFOŚiGW

program ZPORR

Razem:
	40.000

-

-

40.000
	-

-

-

-
	-

-

-

-


