**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres | Termin realizacji umowy (nie później niż) |
| 1 | Dostawa instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania | 29 grudnia 2017 r. |
| 2 | Uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca | 28 lutego 2018 r. |
| 3 | Uruchomienie usług finansowych | 28 lutego 2018 r. |
| 4 | Uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów | 28 lutego 2018 r. |
| 5 | Elektronizacja procesu partycypacji społecznej | 28 lutego 2018 r. |
| 6 | Uruchomienie systemu zarządzania budżetem gminy | 28 lutego 2018 r. |
| 7 | Uruchomienie e-usług informacyjnych | 28 lutego 2018 r. |
| 8 | Uruchomienie modułu podglądu miejscowego planu zagospodarowania | 28 lutego 2018 r. |
| 9 | Uruchomienie modułu Kalendarz | 28 lutego 2018 r. |
| 10 | Uruchomienie modułu Elektronicznej Skrzynki Podawczej | 28 lutego 2018 r. |
| 11 | Uruchomienie Hostingu e-usług | 28 lutego 2018 r. |