Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2018 roku

W dniu 18 grudnia 2017 r. Uchwałą  Nr XLIV/83/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2018 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF po  zmianach  przedstawia tabela nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są począwszy od  roku 2017 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2022 r.

#### Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (tj Dz.U. Nr 2017, poz.2077 z późn. zm.)

Wydatki bieżące

1.Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju

Przedsięwzięcie jest  realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 „Aktywna integracja w Szczawnie-Zdroju” nr RPDS.09.04-02-0005/17 w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 września 2019 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie- Zdroju. Całkowita wartość projektu wyniesie 340.537,50 zł, dofinansowanie do projektu  w l.2017 r. - 2019 r. – 286.537,50 zł, udział własny gminy to kwota 54.000,00 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 30 osób -22 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, a także nieaktywnych zawodowo zamieszkujących Gminę Szczawno-Zdrój.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych którymi są nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych zawodowych, zaradności, samodzielności i aktywności, poprzez realizację kontraktów socjalnych, uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, korzystanie  z grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i kwalifikacji zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia w społeczeństwie, w tym powrót na rynek pracy.

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem, w I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 94.644,67 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowić będzie  kwota  340.537,50 zł. Limit w 2018 – 170.268,75 zł. a w 2019 r. – 99.056,25 zł.

Wydatki majątkowe

- Zagospodarowanie parku leśnego -Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2022 z limitem zobowiązań w wysokości 6.675.241,64zł.  Zadanie polega na wzbogaceniu struktury gatunkowej zieleni, rozbudowie warstwy drzew i krzewów wprowadzenie roślin bylinowych, łąk kwietnych, roślin cieniolubnych, roślin  nadwodnych i mokrych łąk, rododendronów z uwzględnieniem zieleni wysokiej (drzew). Celem jest poprawa dostępności (budowa ścieżek spacerowych, wykonanie miejsc rekreacji przeznaczonych do dziennego wypoczynku).

Wynikiem prac będzie odnowienie i nowe tereny zieleni miejskiej, nadanie terenowi funkcji rekreacyjnych (min. ścieżki, zagospodarowanie stawów) i ograniczenie negatywnego wpływu cywilizacji na zdrowie człowieka poprzez pielęgnacje 150 drzew w tym pomników przyrody i zasadzenie ok. 1148 drzew i krzewów.  W 2017r.  przygotowano dokumentację projektową – 49.700,00 zł. a w  2018r. firma EffiCon przygotowała opracowanie Studium Wykonalności wraz z załącznikami- 29.520,00 zł., niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowane dofinansowanie wynosi 5.341.655,52 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem przyznania dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r. na to zadanie to kwota 6.724.941,64 zł. Limit na 2018 rok – 29.520,00 zł, na 2019 r. – 61.500,00 zł,  na 2020 r. – 1.548.732,58 zł, na 2021 – 3.081.475,17 zł a na 2022 – 1.954.013,89 zł.

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1.Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju

W uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano omawiane zadanie na lata 2018-2019 na wartość 2.075.000,00 zł, z czego w roku 2018 planowano wykonać I etap dotyczący przebudowy ul. Chopina – 925.000,00 zł. a w 2019 r – przebudowę ul. Sienkiewicza – 1.150.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku  na to zadanie.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r. na to zadanie to kwota 2.075.000,00 zł. Limit na 2018 rok – 925.000,00 zł, na 2019 r. – 1.150.000,00 zł.

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania do tego zadania  w miesiącu lipcu, Uchwałą RM zmniejszono wartość i zakres tego zadania.  Aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie przetargowe.

2.Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju

Zakres prac budowy krytej pływalni obejmować będzie nieckę basenową z 4 torami pływackimi o wymiarach 8,5 m x 16,67 m wraz z niezbędnym wyposażeniem, brodzik dla dzieci, jackuzzi, zaplecze szatniowo-sanitarne (2 szatnie męskie, 2 damskie i 1 dla osób niepełnosprawnych z zespołami sanitarno-prysznicowymi). Przewiduje się również hol z ladą recepcyjno-kasową i toaletami, zaplecze socjalne, pomieszczenie dla ratowników oraz magazyn sprzętu basenowego. Realizacja zadania planowana była pierwotnie na  l.2018-2019, 
a planowany koszt  zadania  zaplanowano w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej  na wartość 6.000.000,00 zł, z czego w 2018 r. – 2.250.000,00 zł. a w 2019 r. – 3.850.000,00 zł. Na to zadanie gmina planowała dofinansowanie 2018 roku z  w wysokości 1.250.000,00 zł. z Województwa Dolnośląskiego, 100.000,00 zł z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz 742.400,00 zł.    ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  Uchwałą RM z 23 kwietnia , w związku z otrzymaną zgodą przez Ministerstwo Sportu i Turystki, przedłużono termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Po zmianach  dofinansowanie z Ministerstwa w 2018 r. zmniejszono do kwoty 142.400,00 zł, w roku 2019 – pozostało bez zmian – 1.000.000,00 zł. a w roku 2020 gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r. na to zadanie to kwota 6.000.000,00 zł. Limit na 2018 rok – 1.650.000,00 zł, na 2019 r. – 3.031.000,00 zł, a na 2020 r. – 1.319.000,00 zł.

W m-cu lipcu, w związku z wyższą ceną z przetargu, Uchwałą RM  zwiększono nakłady finansowe na realizację  zadania do kwoty 9.150.000,00 zł.

#### 3. Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju

Planowana realizacja zadania to okres 2017-2021. a jego wartość kosztorysowa 700.000,00 zł. 
W roku 2017 wykonano  niezbędną dokumentację i zakupiono dziennik budowy na łączną wartość 30.514,65 zł., natomiast realizacja zadania planowana jest w  l.2018-2021.

Zakres prac przewiduje przebudowę wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ofiar Katynia 4 w Szczawnie-Zdroju. Przebudowa przedszkola obejmuje część pomieszczeń budynku zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze, wydzielenie przeciwpożarowe obu klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku, wykonanie nowej instalacji hydrantowej, częściową wymianę instalacji elektrycznej związaną z ww. przebudową części pomieszczeń.

Prace mają na celu dostosowanie budynku do wymogów przepisów  przeciwpożarowych.

Na 2018 r. zaplanowano wykonanie prac na wartość 100.000,00 zł. Uchwałą RM z  21 czerwca 2018 r. zwiększono wartość zadania w 2018 r. o kwotę 23.000,00 zł, w związku z wyższą niż planowano ceną złożonej oferty.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2018 r.  to kwota 753.514,65 zł. Limit na 2018 rok – 123.000,00 zł, na 2019 r. – 200.000,00 zł, na 2020 r. – 200.000,00 zł. i na 2021 r. – 200.000,00 zł.

W m-cu lipcu, Uchwałą RM  zwiększono nakłady finansowe na realizację  zadania do kwoty 783.514,65 zł.

#### 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

Planowana realizacja zadania to okres 2017-2019 na łączną wartość 784.070,00 zł. W ramach zawartego Porozumienia z DSDiK we Wrocławiu w 2017 r. przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę chodnika na ul. Kolejowej na odcinku od wiaduktu kolejowego w kierunku pomnika Ułanów Nadwiślańskich. W 2017 r. zakupiono również studnie rewizyjne do budowy kanalizacji deszczowej pod projektowanym chodnikiem. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac. Jednak ze względu na wysoką cenę realizacji przedsięwzięcia, uzyskaną w drodze przetargu – nie przystąpiono do realizacji prac w 2017 r. Zakres zadania to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój z kostki betonowej prasowanej w kolorze szarym wzdłuż drogi wojewódzkiej. W ramach budowy chodnika zostanie wykonana instalacja kanalizacji deszczowej – zarurowanie istniejącego rowu rurami Ø500 mm  i osadzenie 14 szt. studni od nr Sd13 do Sd26 wraz z 4-ma wpustami ulicznymi od nr Wd9 do Wd14 z nasadzeniami zieleni – krzewów i niwelacją skarp.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania - bez skutku, aktualnie przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2018 r. to kwota 784.070,00 zł. Limit na 2018 rok – 355.664,00 zł., na 2019 r. – 388.406,00 zł.

W m-cu lipcu, w związku z koniecznością urealnienia wartości zadania do poziomu aktualnych cen rynkowych Uchwałą RM  zwiększono nakłady finansowe na realizację  zadania do kwoty 934.070,00 zł.

5. Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w l.2018-2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 705.000,00 zł. Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego obejmuje budowę szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego o min. udźwigu 630 kg, wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej wraz ze spocznikiem z kostki brukowej, nowego wejścia do przybudówki jednokondygnacyjnej, przebudowa wnętrza budynku polegająca na wykonaniu nowych otworów drzwiowych, ścian wewnętrznych, przebudowa strychu na pomieszczenie archiwum, obudowa biegów schodowych klatki schodowej, adaptację pomieszczeń na III piętrze na potrzeby CUW, rozpoczęcie przebudowy pomieszczeń na parterze w celu zorganizowania Biura Obsługi Interesanta wraz z wykonaniem toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na rok 2019 zaplanowano przebudowę pomieszczeń siedziby Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpoczęcie prac przewidywane jest na przełomie  sierpnia i września br.

Ogłoszono cztery  przetargi na wybór wykonawcy. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: c2 Investment sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MABOR Maciej Ciborski.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 705.000,00 zł. Limit na 2018 rok – 430.000,00 zł, na 2019 r. – 275.000,00 zł

6. Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sienkiewicza 40

Pierwotnie zadanie planowano zrealizować w roku 2018, jednak z uwagi na wyższe kwoty po przetargach zmieniono termin realizacji zadania oraz jego wartość. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w l. 2018 – 2019 za łączną kwotę 750.000,00 zł. z czego kwota na 2018 r. – 550.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł na podstawie decyzji  Ministra Rozwoju i Finansów. Ogłoszono II postępowanie z terminem składania ofert do 6 sierpnia br.

Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 750.000 zł., z czego w 2018 - 550.000 zł. a w 2019 - 200.000 zł.