Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2019 roku

W dniu 14 stycznia 2019 r. Uchwałą  Rady Miejskiej Nr V/1/19 w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2019 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF po  zmianach  przedstawia tabela nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są począwszy od  roku 2017 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2022 r.

#### Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (tj Dz.U. Nr 2019, poz.869 z późn. zm.)

Wydatki bieżące

- Szkoła Przyszłości

Przedsięwzięcie będzie  realizowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW od 09/2019 do 08/2021 
w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie -Zdroju.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i będzie realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Czarny Bór oraz Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój. Łączne nakłady finansowe  w gminie Szczawno-Zdrój wyniosą 234.650,00 zł. -  z czego w roku 2019- 65.950,00 zł, w 2020- 158.124,00 zł i w 2021-10.576,00 zł. Wkład finansowy na realizację projektu stanowią 
w 100%  środki zewnętrzne (  unijne i  z budżetu państwa), natomiast gmina wniesie do zadania wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal na wartość 124.800,00 zł.

W I połowie 2019 r. nie zrealizowano wydatku na to zadanie.

Wydatki majątkowe

- Zagospodarowanie parku leśnego -Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2022 z limitem zobowiązań w wysokości 6.645.721,64.  Zadanie polega na wzbogaceniu struktury gatunkowej zieleni, rozbudowie warstwy drzew i krzewów wprowadzenie roślin bylinowych, łąk kwietnych, roślin cieniolubnych, roślin  nadwodnych i mokrych łąk, rododendronów z uwzględnieniem zieleni wysokiej (drzew). Celem jest poprawa dostępności (budowa ścieżek spacerowych, wykonanie miejsc rekreacji przeznaczonych do dziennego wypoczynku).

Wynikiem prac będzie odnowienie i nowe tereny zieleni miejskiej, nadanie terenowi funkcji rekreacyjnych (min. ścieżki, zagospodarowanie stawów) i ograniczenie negatywnego wpływu cywilizacji na zdrowie człowieka poprzez pielęgnacje 150 drzew, w tym pomników przyrody 
i zasadzenie ok. 1148 drzew i krzewów.  W 2017r.  przygotowano dokumentację projektową – 49.700,00 zł a w  2018 r. firma EffiCon przygotowała opracowanie Studium Wykonalności wraz z załącznikami za kwotę  29.520,00 zł, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowane dofinansowanie wynosi 5.341.655,52 zł. W roku 2019 zaplanowano kwotę 61.500,00 zł. na realizację projektu, jednakże  inwestycja będzie realizowana pod warunkiem przyznania dofinansowania.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona obecnie na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Projekt jest umieszczony na liście rezerwowej, oczekuje się na kolejne zwiększenie puli środków przeznaczonych na konkurs i przyznanie Gminie dotacji. Wartość zadania wynosi 6 724 941,64 zł, a wnioskowane dofinansowanie  5 341 655,52 zł. Realizacja planowana jest do 2022 roku (pod warunkiem przyznania dofinansowania).

W I połowie 2019 r. nie zrealizowano wydatku na to zadanie.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2019 r. na to zadanie to kwota 6.724.941,64 zł. Limit na 2019 r. – 61.500,00 zł,  na 2020 r. – 1.548.732,58 zł, na 2021 – 3.081.475,17 zł 
a na 2022 – 1.954.013,89 zł.

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju

Zakres prac budowy krytej pływalni obejmować będzie nieckę basenową z 4 torami pływackimi o wymiarach 8,5 m x 16,67 m wraz z niezbędnym wyposażeniem, brodzik dla dzieci, jackuzzi, zaplecze szatniowo-sanitarne (2 szatnie męskie, 2 damskie i 1 dla osób niepełnosprawnych z zespołami sanitarno-prysznicowymi). Przewiduje się również hol z ladą recepcyjno-kasową i toaletami, zaplecze socjalne, pomieszczenie dla ratowników oraz magazyn sprzętu basenowego. Realizacja zadania została zaplanowana na  lata 2018-2020, 
- koszt 9 150 000,00 zł. z czego w 2018 r. – 1.650.000,00 zł, w 2019 r. – 3.700.000,00 zł 
a w 2020 – 3.800.000,00 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w 2018 roku 
w wysokości 1.250.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego, 100.000,00 zł z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz 141.722,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  W 2019 roku planowane dofinansowanie   ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 1.000.000,00 zł.

Prace wykonywane są na podstawie umowy nr ZI.35.2018 z 30 sierpnia 2018 r. przez firmę SIRBUD-MINARI SA z Wałbrzycha. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji  planowane jest na koniec lipca 2020r. 
Wydatek w I półroczu to kwota 964.673,37 zł.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2019 r. na to zadanie to kwota 9.150.000,00 zł. Limit na 2019 rok – 3.700.000,00 zł, na 2020 r. – 3.800.000,00 zł.

#### Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Rada Miejska  w dniu 26.03.2018 r. podjęła uchwałę nr XLVIII/18/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój. Na opracowanie studium została zawarta umowa ZI.41.2018 z dnia 1 października 2018 r. z WROCAL Boryczka Robert z Lubina. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. I etap prac zrealizowano w 2018 r. Aktualnie realizowany jest II etap prac. Wydatek w I półroczu 2019 r. to kwota 19.235,90 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2019 r.  to kwota 55.000,00 zł. Limit na 2019 rok – 30.000,00 zł, na 2020 r. – 15.000,00 zł.

- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią. Na powyższe zadanie poniesiono wydatki  w  2016 r. na  opracowanie  zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00  zł. i w  2017 r.  na opracowanie  projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej -   16.912,50  zł. W 2019 roku Gmina wyłoniła na podstawie przetargu nieograniczonego Inwestora Zastępczego, który sprawować będzie nadzór na ww zadaniem. Zawarto umowę z firmą „Inwestbud” sp. z o.o. w Wałbrzychu. Koszt całości nadzoru wyniesie 281.670,00 zł. Inwestor Zastępczy sprawdził dokumentację projektowo-kosztorysową. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja przetargowa SIWZ na wyłonienie wykonawcy dla budowy budynku szkolno-przedszkolnego. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania planowane jest w III kwartale br.

W I połowie 2019 r. nie zrealizowano wydatku na to zadanie.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2019 r. – 2.000.000,00 zł, w 2020 r. – 6.000.000,00 zł, w 2021 r. – 5.000.000,00 zł i w 2022 r. -5.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 18.000.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe  na realizację przedsięwzięcia  wyniosą 18.109.162,50 zł.

#### Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2020. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie prac w   IV kwartale.  Nie podpisano jeszcze umowy na wykonanie zadania i nie poniesiono wydatków.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2019 r.  to kwota 80.000,00 zł. Limit na 2019 r. – 20.000,00 zł, na 2020 r. – 60.000,00 zł.