Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2020 roku

W dniu 20 grudnia 2019 r. Uchwałą  Rady Miejskiej Nr XVI/72/19 w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2020 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF po  zmianach  przedstawia tabela nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są począwszy od  roku 2016 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2023 r.

#### Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (tj Dz.U. Nr 2019, poz.869 z późn. zm.)

Wydatki bieżące

- Szkoła Przyszłości

Przedsięwzięcie jest  realizowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW od 09/2019 do 08/2021 
w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie -Zdroju.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Czarny Bór oraz Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój. Wkład finansowy na realizację projektu stanowią w 100%  środki zewnętrzne (  unijne i  z budżetu państwa), natomiast gmina wniesie do zadania wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal na wartość 124.800,00 zł.

W I połowie 2020 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 33.017,62 zł. tj. 20,88% planu.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2020r. na to zadanie to kwota 234.650,00 zł. Limit na 2020 r. – 158.124,00 zł,  na 2021 – 10.575,00 zł .

- Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego.

Wydatki w wysokości 2.000,00 zł w roku 2020 i 1.000,00zł w roku 2021 stanowią udział gminy w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18-Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W I połowie 2020 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 142,09 zł. tj. 7,10% planu i dotyczyły one pokrycia kosztów delegacji na szkolenie.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2020r. na to zadanie to kwota 3.000,00 zł. Limit na 2020 r. – 2.000,00 zł, na 2021 – 1.000,00 zł.

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią. Na powyższe zadanie poniesiono wydatki  w  2016 r. na  opracowanie  zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00  zł. i w  2017 r.  na opracowanie  projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej -   16.912,50  zł. W 2019 roku Gmina podpisała umowę na wykonanie prac budowlanych z Konsorcjum Firm: SIRBUD-MINARI SA z Wałbrzycha i Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański SJ z Wałbrzycha oraz z firmą Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. w Wałbrzychu- który jako Inwestor Zastępczy, sprawuje  nadzór nad ww. budową wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 52 687,87 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności, dziennik budowy, oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.

W I półroczu 2020 roku przygotowano plac budowy, wykonano wszystkie prace ziemne, płytę żelbetową, ściany żelbetowe piwnicy i rozpoczęto układanie stropów , za kwotę 1.972.554,70 zł.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2020 r. – 6.000.000,00 zł, w 2021 r. – 7.200.000,00 zł, w 2022 r. – 7.050.000,00 zł i w 2023 r. -5.050.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 25.300.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe  na realizację przedsięwzięcia  wyniosą 25.461.850,37 zł.

#### Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. W I półroczu  2020 nie przystąpiono do wykonania zadania, ponieważ zadanie jest możliwe do realizacji dopiero po przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój- a prace nad Studium są w toku.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2020 r.  to kwota 100.000,00 zł. Limit na 2020 r. – 16.000,00 zł, na 2021 r. – 60.000,00 zł a na rok 2022 – 24.000,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój

Okres realizacji zadania to l.2019-2021, wydatki w wys. 8.364,00zł  stanowią  środki własne gminy i dotyczą przygotowania audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulic i miejsc publicznych, przygotowania wniosku oraz zamówienia publicznego i funkcji doradczej. Na realizację inwestycji w roku 2021 gmina przeznaczy środki pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 2.126.173,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku a okres spłaty od  od 12/2022 do 03/2036. W ramach przedsięwzięcia zostanie zainstalowanych 578 szt. punktów świetlnych.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2020 r.  to kwota 2.134.537,00 zł. Limit na 2020 r. – 2.091,00 zł ,a  na 2021 r. – 2.127.009,00 zł.