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                                                                                                                                                                                                          Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju










                                                                                                            z dnia 25 października 2004 r.
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

cele szczątkowe: pozyskanie środków finansowych; działanie programowe

	L.p.
	Nazwa zadania
	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie
	Okres realizacji zadania
	Wartość kosztorysowa
	Źródła finansowania

 zadania
	Wysokość nakładów finansowych 

na lata

	
	
	
	
	
	
	2004
	2005
	2006

	1.
	Przebudowa ul. Okrężnej 

cel: poprawa warunków dla ruchu kołowego i pieszego oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe
	Urząd Gminy
	2004
	560 000


	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	140 000

-

420 000

560 000
	             -

-

-

-
	-

-

-

-

	2.
	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego

cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego
	Urząd Gminy
	2005-2006
	1 200 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-


	150 000

-

450 000

600 000
	150 000

-

450 000

600 000

	3.
	Budowa obwodnicy wraz z pełną infrastrukturą (etap I)

cel: wyprowadzenie  ruchu tranzytowego z miasta
	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich
	2005-2006


	1 200 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	-

300 000

900 000

1 200 000

	4.
	Modernizacja oświetlenia ul. Lipowej

cel: oszczędności w eksploatacji urządzeń i energii elektrycznej
	Urząd Gminy
	2004


	100 000


	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	100 000

-

-

100 000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	5.
	Modernizacja oświetlenia ul. Prusa przy cmentarzu

cel: poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pieszego
	Urząd Gminy
	2004
	40 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	40 000

-

-

40 000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	6.
	Wykonanie suchych polderów

cel: zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
	Urząd Gminy
	2004-2006
	800 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	55 000

-

-

55 000
	75 000

-

225 000

300 000
	111 250

-

333 750

445 000

	7.
	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego (etap I)

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrody
	Urząd Gminy


	2004-2006
	3 040 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	40 000

-

-

40 000
	180 000

120 000

900 000

1 200 000
	270 000

 180 000

1 350 000

1 800 000

	8.
	Rehabilitacja istniejącej zabudowy

cel: poprawa estetyki  miasta oraz warunków życia mieszkańców
	Urząd Gminy


	2005-2006
	400 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	50 000

-

150 000

200 000
	50 000

-

150 000

200 000

	9.
	Przebudowa boiska sportowego wraz   z budową pawilonu sportowego przy ul. Topolowej (etap I) 

cel: rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej miasta
	Urząd Gminy


	2005-2006


	800 000
	środki budżetu gminy

inne środki 

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	60 000

40 000

300 000

400 000
	60 000

40 000

300 000

400 000

	10.
	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina wraz z oświetleniem toru rowerów górskich (etap I)

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Urząd Gminy
	2005-2006
	960 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	60 000

-

-

60 000
	100 000

-

300 000

400 000
	125 000

-

375 000

500 000

	11.
	Monitoring miasta

cel: poprawa bezpieczeństwa              w mieście
	Urząd Gminy
	2005
	250 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	- 

-

-

-


	62 500

-

187 500

250 000
	-

-

-

-

	12.
	Budowa łącznika w gimnazjum.

cel: poprawa warunków korzystania    z obiektu
	Urząd Gminy
	2005-2006
	900 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	100 000

-

300 000

400 000
	125 000

-

375 000

500 000




