PAGE  
3

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 7                                                                                                                                                               








                                                                                                  do Zarządzenia Nr 46/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrza Szczawna Zdroju










                                                                                                        z dnia 16 sierpnia 2006 r.


Informacja z wykonania limitów wydatków na programy  inwestycyjne na lata 2006-2008

za I półrocze 2006 r.
                                                                                                                                      

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

cele szczątkowe: pozyskanie środków finansowych; działanie programowe

	L.p.
	Nazwa zadania
	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie
	Okres realizacji zadania
	Wartość kosztorysowa
	Źródła finansowania

 zadania
	Wysokość nakładów finansowych 

na lata

	
	
	
	
	
	
	2006
	2007
	2008

	
	
	
	
	
	
	plan
	wykonanie
	
	

	1.
	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego

cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006-2007
	1 800 000,00
	środki budżetu gminy

środki MRR

ZPORR

Razem:
	90 000,00

60 000,00

450 000,00

600 000,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	690 000,00

60 000,00

450 000,00

1 200 000,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	2.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej do gospodarczego wykorzystania terenów

cel: poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006
	330  000,00
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	330 000,00

0,00

0,00

330 000,00
	24 500,78

0,00

0,00

24 500,78
	0,00

0,00

0,00
0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	3.
	 Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego     (etap I)

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego,      przyrody i rozwój turystyki
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006-2007
	2 981 132,00
	środki budżetu gminy

środki MRR

ZPORR

Razem:
	61 553,00

41 034,00

307 757,00

410 344,00
	7 560,00

0,00

0,00

7 560,00
	385 620,00

257 078,00

1 928 090,00

2 570 788,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	4.
	Budowa wodociągu w ulicy Ułanów Nadwiślańskich

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006
	80 000,00
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	80 000,00

0,00

0,00

80 000,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	5.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 36, 36a

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006-2007
	156 000,00
	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW

ZPORR

Razem:
	37 500,00

12 500,00

0,00

 50 000,00
	304,60

0,00

0,00

304,60
	79 500,00

26 500,00

0,00

106 000,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	6.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 58 - 64

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój
	2007
	260 000,00
	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	195 000,00

65 000,00

0,00

260 000,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	7.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina 4 -18

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój
	2008
	580 000,00
	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00
	435 000

145 000

0

580 000

	8.
	Budowa oświetlenia ul. Prusa i Różanej

cel: poprawa estetyki  miasta, bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców
	Gmina Szczawno Zdrój
	2006
	80 000,00
	środki budżetu gminy

inne środki 

ZPORR

Razem:
	80 000,00

0,00

0,00

80 000,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	9.
	Budowa oświetlenia toru rowerów górskich 

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój
	2006
	60 000,00
	środki budżetu gminy

inne środki 

ZPORR

Razem:
	60 000,00

0,00

0,00

60 000,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00

	10.
	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój


	2007-2009


	3 400 000,00
	środki budżetu gminy

środki MRR

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	150 000,00

100 000,00

750 000,00

1 000 000,00
	150 000,00

100 000,00

750 000,00

1 000 000,00

	11.
	Budowa nowego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy ul. Kolejowej

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój


	2008-2010
	4 500 000,00
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00


	0,00

0,00

0,00
0,00
	375 000,00

0,00

1 125 000,00

1 500 000,00

	12.
	Budowa ścieżek rowerowych

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta 
	Gmina Szczawno Zdrój
	2008-2009
	160 000,00
	środki budżetu gminy

środki MRR

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00
	12 000,00

8 000,00

60 000,00

80 000,00

	13.
	Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Topolowej

cel: poprawa warunków życia mieszkańców
	Gmina Szczawno Zdrój
	2008-2010
	8 000  000,00
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
0,00
	500 000,00

0,00

1 500 00,00

2 000 000,00

	14.
	Renowacja Teatru Zdrojowego wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego     
	Gmina Szczawno Zdrój
	2007-2009
	2 500 000,00
	środki budżetu gminy

środki MRR

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	75 000,00

50 000,00

375 000,00

500 000,00
	150 000,00

100 000,00

750 000,00
1 000 000,00

	15.
	Rehabilitacja istniejącej zabudowy

cel: poprawa estetyki  miasta oraz warunków życia mieszkańców
	Gmina Szczawno Zdrój


	2007-2008


	400 000,00
	środki budżetu gminy

środki MRR

ZPORR

Razem:
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	30 000,00

20 000,00

150 000,00

200 000,00
	30 000,00

20 000,00

150 000,00

200 000,00


