LOKALNY  PROGRAM  REWITALIZACJI  UZDROWISKOWEJ GMINY  MIEJSKIEJ SZCZAWNO ZDRÓJ

LOKALNY  PROGRAM  REWITALIZACJI  UZDROWISKOWEJ GMINY  MIEJSKIEJ SZCZAWNO ZDRÓJ


                                                                                                   Załącznik do Uchwały nr LII/29/06

   Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju

                                                                                           z dnia 27 października 2006 r.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ               SZCZAWNO ZDRÓJ

NA LATA 2006 - 2013

Szczawno Zdrój, wrzesień 2006

	SPIS TREŚCI


	

	WSTĘP 
	4

	ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
	5



	1.1 Ogólne założenia Programu Rewitalizacji
	5

	1.2  Misja i znaczenie rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
	6

	1.3 Cele rewitalizacji Szczawna Zdroju 
	6

	1.4 Priorytety rewitalizacji Szczawna Zdroju
	7

	1.5 Główne warunki sukcesu wdrożenia LPR Szczawna Zdroju
	7

	1.6 Uprawnieni beneficjenci 
	8

	1.7  Autorzy i przyjęta metodyka opracowywania LPR
	9

	ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI PRZESTRZENNO-GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ MIASTA
	9

	2.1 Zagospodarowanie przestrzenne 
	10

	2.1.1 Dziedzictwo historyczno-kulturowe 
	12

	2.1.2 Rodzaje stref ochrony konserwatorskiej  
	13

	2.1.3 Obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną konserwatorską
	13

	2.1.4 Stan środowiska przyrodniczego Szczawna Zdroju
	15

	2.1.5 Własność gruntów i nieruchomości
	16

	2.1.6 Infrastruktura techniczna
	23

	2.1.7 Identyfikacja podstawowych problemów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 
	24

	2.2 Gospodarka 
	25

	2.2.1 Struktura i charakterystyka działalności gospodarczej
	25

	2.2.2 Identyfikacja podstawowych problemów dotyczących gospodarki
	26

	2.3 Sfera społeczna 
	27

	2.3.1 Struktura demograficzna i społeczna
	27

	2.3.2 Rynek pracy na obszarze miasta
	28

	2.3.3 Stan dochodowości mieszkańców 
	29

	2.3.4 Charakterystyka organizacji pozarządowych
	29

	2.3.5 Kultura i sztuka
	29

	2.3.6 Oświata i wychowanie
	30

	2.3.7 Bezpieczeństwo publiczne
	30

	2.3.8 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
	31

	2.3.9 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach procesu rewitalizacji
	32

	2.3.9 Identyfikacja podstawowych problemów dotyczących sfery społecznej
	32

	2.4 Analiza SWOT
	33

	ROZDZIAŁ 3. POWIĄZANIE PROCESU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE MIASTA I REGIONU 
	36

	3.1 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
	37

	3.2 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego
	38

	3.3 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013
	39

	3.4 Powiązanie procesu rewitalizacji z Powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005-2013
	39

	3.5 Powiązanie procesu rewitalizacji z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Wałbrzyskiego na 2005-2006 i na lata następne 
	40

	3.6 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
	41

	3.7 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawno Zdrój
	42

	3.8 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Studium rewaloryzacji i rewitalizacji dzielnicy uzdrowiskowej Szczawna Zdroju
	46

	3.9 Powiązanie procesu rewitalizacji z Planem Rozwoju Lokalnego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
	46

	3.10 Powiązanie procesu rewitalizacji z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2004-2008
	47

	3.11 Powiązanie procesu rewitalizacji z Programem współpracy Gminy Szczawno Zdrój z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
	47

	ROZDZIAŁ 4. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO ZDRÓJ
	48

	4.1 Okres realizacji LPR 
	48

	4.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów
	48

	4.3 Kryteria wyboru kolejności realizacji zadań w ramach LPR
	49

	4.4 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć LPR 
	50

	ROZDZIAŁ 5. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM
	53

	5.1 Sfera przestrzenna
	53

	5.1.1 Planowane działania przestrzenne 
	53

	5.1.2 Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze przestrzennej
	56

	5.2 Sfera gospodarcza 
	57

	5.2.1 Planowane działania gospodarcze
	57

	5.2.2 Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze gospodarczej
	57

	5.3 Sfera społeczna
	57

	5.3.1  Planowane działania społeczne
	57

	5.3.2  Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze społecznej
	58

	ROZDZIAŁ 6. PLAN FINANSOWY REALIZACJI LPR W LATACH 2006-2008 
	58

	ROZDZIAŁ 7. SYSTEM WDRAŻANIA LPR
	61

	7.1 Forma zarządzania Programem
	61

	7.2 Aktualizacja Programu 
	61

	ROZDZIAŁ 8. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ LPR
	62

	8.1 System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
	62

	8.2 Sposób oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji
	62

	8.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
	63

	8.4 Sposoby komunikacji społecznej w ramach LPR
	63

	8.5 Public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji
	64

	ZAKOŃCZENIE
	65

	KARTA PROJEKTU DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO ZDRÓJ
	66


WSTĘP 

Niniejsze opracowanie wskazuje kierunki rewitalizacji Szczawna Zdroju w latach 2006 - 2013 na obszarze miasta we wszystkich dziedzinach życia. Stanowi efekt wspólnej pracy i konsultacji z partnerami instytucjonalnymi, gospodarczymi i społecznymi. Rewitalizacja to proces kompleksowy, którego nie można zakończyć w ciągu krótkiego okresu czasu. Efekty Programu Rewitalizacji nie pojawią się od razu, dlatego tak ważne jest przygotowanie długofalowego planu, który mimo zmian otoczenia będzie konsekwentnie realizowany przez kolejne lata. Istotną cechą procesu rewitalizacji jest współpraca wielu podmiotów podejmujących działania. Wspólne inicjatywy władz lokalnych i mieszkańców, instytucji zlokalizowanych w gminie oraz innych zainteresowanych partnerów, pozwalają na osiągnięcie dobrych efektów oraz szeroką akceptację społeczności lokalnej. Prowadzi to do rozwoju społeczno-kulturalnego                i ekonomicznego rewitalizowanego miasta. 

Ponadto należy podkreślić, że jest to opracowanie otwarte i elastyczne, zwłaszcza w pozycji celów i zadań strategicznych. Z biegiem czasu pojawi się konieczność aktualizacji dokumentu przy uwzględnieniu zadań już wykonanych, aktualnych możliwości finansowych, a także wprowadzenie pojawiających się  nowych obszarów problemowych. 

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

1.1 Ogólne założenia Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Jest to kompleksowy  proces organizacyjny, prawny i finansowy nakierowany na:

· zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych miasta, utrzymując jego kameralne zagospodarowanie, specyficzny klimat oraz wysokie wartości kulturowe, 

· odzyskiwanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej, a także modernizacja i konserwacja – zwłaszcza zabytkowych obiektów oraz kompleksowe zagospodarowanie i wprowadzenie ładu przestrzennego wokół nieruchomości,
· likwidację zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

· podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę gospodarczą i społeczną, a w szczególności:

· uruchomienie w obszarze poddanym rewitalizacji nowych miejsc pracy i nowych  źródeł dochodów umożliwiających bądź ułatwiających mieszkańcom ponoszenie nakładów na utrzymanie budynku i jego otoczenia,

· rozpowszechnienie aktywnych zachowań i przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców,
· zmniejszenie zagrożenia przestępczością – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i osób przyjezdnych.  
Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast. Rewitalizacja polega również na wyszukaniu i zastosowaniu w praktyce instrumentów i sposobów pobudzania aktywności rynkowej różnych inwestorów, włączając zainspirowanie działań i nakładów prowadzonych przez różne osoby fizyczne i prawne.

Realizacja programów ma umożliwić w zdegradowanych miastach tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących:

· poprawę estetyki przestrzeni miejskiej,

· porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

· rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Podsumowując rewaloryzacja urbanistyczna obejmująca przede wszystkim modernizację infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzację zabudowy powinna być wdrażana w powiązaniu z zadaniami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych. Skuteczne działania na rzecz walki z patologiami pozwolą na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego.
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Szczawna Zdroju jest podniesienie konkurencyjności miasta poprzez działania sprzyjające długofalowemu rozwojowi gospodarczemu. Do działań tych należy kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna miasta. Szczególnie ważna jest odnowa tych przestrzeni, które mają historyczny charakter i ogrywają rolę centrów uzdrowiskowych, turystycznych i gospodarczych. 

1.2 Misja i znaczenie rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

Misją rewitalizacji Szczawna Zdroju są kompleksowe remonty i modernizacja zabudowy przestrzeni publicznej oraz rewaloryzacja zabytków, w powiązaniu z trwałym rozwojem gospodarczym i społecznym. 

Realizacja tak sformułowanej misji rewitalizacji w latach 2006 – 2013 służyć będzie dążeniu do realizacji wizji miasta wskazanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – „Równoległy rozwój tradycyjnej funkcji uzdrowiskowo-wypoczynkowej z nową funkcją kulturalną, turystyczną i sportową – podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego miasta”. Za tak ujętą wizją przemawiają walory turystyczne środowiska kulturowego i naturalnego miasta oraz jego otoczenia i położenia. 

Rewitalizacja Szczawna Zdroju to przede wszystkim działania na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i zabudowy oraz ożywienie ekonomiczne i rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na zapewnienie nie tylko spójności społecznej i gospodarczej, ale również i terytorialnej, w tym zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Odnowa zabytkowego Szczawna Zdroju ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla zachowania walorów historycznych tego obszaru, podkreślenia jego unikalności i kolorytu lokalnego, w tym także podejmowania działań zgodnych z potrzebami społeczności lokalnej, przy jej aktywnym udziale w przygotowaniu i realizacji Programu. 

1.3 Cele rewitalizacji Szczawna Zdroju

Naczelnym celem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest stworzenie warunków do rozwoju funkcji uzdrowiskowo-rekreacyjnej, turystycznej, sportowej i kulturalnej miasta, co z kolei wpłynie na polepszenie życia mieszkańców. 

Na etapie planowania celów Programu założono, że uwarunkowania, jakimi są obecna sytuacja społeczno-gospodarcza miasta, brak perspektyw rozwijania na dużą skalę działalności przemysłowej, a z drugiej strony możliwości, jakie tworzy potencjał miasta oraz jego położenie i otoczenie, skłaniają do poszukiwania nowych możliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej miasta. Położenie geograficzne Szczawna Zdroju jego dostępność komunikacyjna, ukształtowanie terenu, warunki środowiska przyrodniczego, zasoby kulturowe i historia miasta przemawiają za położeniem nacisku na rozwój turystyki w różnych jej formach: 
· turystyki uzdrowiskowej (odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, rewitalizacja parków wraz z istniejącymi na ich terenie obiektami kubaturowymi, przebudowy oraz wyposażenia zakładu przyrodoleczniczego, pijalni wód mineralnych i innych obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, promocja produktu uzdrowiskowego), 

· turystyki aktywnej (budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej),

· turystyki kulturowej (dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich udostępnieniem dla ruchu turystycznego, np. punkty informacji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych oraz ich promocja), 

· turystyki konferencyjnej (przystosowanie obiektów do możliwości organizacji kongresów, konferencji, wystaw, imprez biznesowych, promocja miasta jako atrakcyjnego ośrodka konferencyjnego). 

1.4 Priorytety rewitalizacji Szczawna Zdroju

W ramach wieloletniego procesu rewitalizacji przyjęto za priorytetowe:

· remonty nieruchomości i modernizację infrastruktury technicznej, (w pierwszej kolejności w obrębie najstarszej części miasta), umożliwiające rozwój m.in. działalności kulturalnej, społecznej, usługowej i handlowej, gastronomicznej oraz rozwoju bazy noclegowej,

· prace konserwatorskie i remonty wszystkich zabytków (w pierwszej kolejności ujętych w rejestrze zabytków), odnowienie fasad i dachów obiektów o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym wraz z zagospodarowywaniem przyległych terenów, przyczyniające się do rozwoju turystyki, kultury, powstawania nowych miejsc pracy, 

· poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego ( w tym remonty i przebudowę ulic, chodników i placów) oraz wizerunku przestrzeni publicznych (w tym mała architektura, tereny zielone i parki), 

· wzrost bezpieczeństwa, zapobieganie przestępczości (w tym systemy monitoringu i oświetlenia) i walka z patologiami społecznymi,

· przebudowę, wymianę i remonty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach,

· remonty i modernizacje obiektów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym w celu podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych, w tym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz integrację osób niepełnosprawnych,

· remonty, modernizacje oraz nadanie nowych funkcji niezagospodarowanym obiektom z przeznaczeniem na cele usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne, rekreacyjne i kulturalne,

· kompleksowe działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego (w tym zadrzewienia w pobliżu zabytkowej architektury), a także efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu promowania zrównoważonego rozwoju, nie naruszających zasad trwałości funkcjonowania przyrody, 

· promocję walorów turystycznych i atrakcji kulturowych miasta. 

1.5 Główne warunki sukcesu wdrożenia LPR Szczawna Zdroju

Podstawowym warunkiem powodzenia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój jest uzyskanie porozumienia różnych stron zaangażowanych w proces tworzenia i wdrażania planu. Ustalenia pomiędzy zainteresowanymi stronami – tj. Organami Gminy, instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami – dotyczą wielu aspektów, w tym przede wszystkim określenia obszarów priorytetowych do rewitalizacji oraz wysokości środków publicznych i prywatnych planowanych do przeznaczenia na te cele. 

Na kolejnym etapie procesu odnowy miasta należy również pamiętać o uwzględnieniu kwestii remontów mieszkań indywidualnych, które nie mogą być dofinansowywane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Bez nich jednak, w dłuższej perspektywie, nie będzie można osiągnąć poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej.

Ponadto zasadniczymi warunkami powodzenia rewitalizacji Szczawna Zdroju są: 

· efektywne pozyskanie środków finansowych ze źródeł Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programów Operacyjnych oraz Inicjatyw Wspólnotowych, jak również ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
· spójna koordynacja zarządzania procesem rewitalizacji i poszczególnymi zadaniami, w tym koordynacja partnerów uczestniczących w procesie rewitalizacji, podtrzymywanie komunikacji społecznej i mobilizacji do wdrażania poszczególnych zadań,
· przygotowanie i mobilizacja wszystkich partnerów instytucjonalnych, w tym aktywna obecność różnego typu inwestorów
· skuteczne formy zachęty finansowej dla podjęcia prac przez indywidualnych mieszkańców w postaci systemu subwencji i ulg ze strony władz Gminy,
· zdobycie przychylności opinii publicznej i aktywne włączenie w proces realizacji Programu mieszkańców oraz lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych,
· przygotowanie działań pro społecznych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 
· elastyczność i praktyczność w konkretnych realizacjach poszczególnych zadań Programu,
· konsekwentna i długookresowa realizacja założonego Programu, pomimo zmian w otoczeniu,
· kontrola przebiegu poszczególnych etapów procesu rewitalizacji.
Miarą sukcesu rewitalizacji Szczawna Zdroju będzie wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, podwyższenie wartości nieruchomości oraz zmniejszenie skali problemów społecznych.

Dzięki sukcesywnej odnowie miasta wzrośnie również liczba turystów odwiedzających obiekty poddane rewitalizacji, nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego i wzrost bezpieczeństwa publicznego, w konsekwencji zwiększą się dochody Gminy oraz samych mieszkańców. 

1.6 Uprawnieni beneficjenci 

Wśród potencjalnych beneficjentów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, wymienia się następujące kategorie podmiotów:
· jednostki samorządu terytorialnego,

· jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego,

· związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

· podmioty (w tym spółki prawa handlowego) wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa,

· podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego), 

· organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe prowadzące działalność nie nastawioną na zysk w obszarze objętym wsparciem, 

· spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

· instytucje kultury,

· pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

1.7 Autorzy i przyjęta metodyka opracowywania LPR 

Lokalny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój na lata 2006-2013 został opracowany przez Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Szczawna Zdroju, powołany Zarządzeniem Nr 68/04 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 6 października 2004 roku. Niniejsze opracowanie stanowi efekt wspólnej pracy i konsultacji z największymi instytucjami funkcjonującymi na terenie miasta, placówkami kulturalno-oświatowymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną miasta Szczawna Zdroju.

Prace prowadzone nad utworzeniem docelowego kształtu Lokalnego Programu Rewitalizacji składały się z kilku etapów, w tym przede wszystkim: wstępnych rozmów, zebrania danych, diagnozy problemów, spotkań konsultacyjnych oraz finalnego projektowania. 

 
Lokalny Program Rewitalizacji będzie regularnie poddawany aktualizacjom w miarę realizacji poszczególnych zadań oraz w ramach koniecznych zmian wprowadzanych pod kątem możliwości ubiegania się o środki pozabudżetowe, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz wybranych priorytetów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI PRZESTRZENNO-GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ MIASTA

Szczawno Zdrój położone jest w województwie dolnośląskim, w zachodniej części powiatu wałbrzyskiego, w Sudetach Środkowych, a częściowo na Pogórzu Sudeckim. Leży na wysokości ok. 410 m n.p.m. u podnóża Góry Chełmiec w dolinie potoku Szczawnik. Główna zabudowana część miasta od północy, wschodu i południa przylega do Wałbrzycha. Od zachodu miasto graniczy z gminą Stare Bogaczowice, a od południowego zachodu – z gminą Boguszów - Gorce.

Powierzchnia miasta wynosi 14,87 km2, co stanowi 4,1% powierzchni powiatu i 0,07% powierzchni województwa dolnośląskiego. Gminę zamieszkuje około 6 tys. mieszkańców i jest to 9,62% ogólnej liczby ludności powiatu wałbrzyskiego i 0,20% mieszkańców województwa dolnośląskiego. Szczawno  Zdrój znajduje się na ósmym miejscu gmin powiatu wałbrzyskiego pod względem wielkości, natomiast na IV miejscu pod względem liczby ludności. 

Podgórskie położenie miasta jest atutem, który umożliwia rozwój turystyki, rekreacji i sportu. Szczawno Zdrój obecnie słynie z kolarstwa górskiego, turystyki pieszej i rowerowej, ale posiada wystarczający potencjał do rozwoju innych dziedzin.

2.1  Zagospodarowanie przestrzenne miasta

Zagospodarowanie przestrzenne, obok potencjału ekonomicznego i społecznego, stanowi jeden z głównych elementów, w kontekście tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, w oparciu o które zostanie dokonana ocena szans i możliwości przeprowadzenia niezbędnych procesów rewitalizacyjnych Szczawna Zdroju.

Zakwalifikowanie całej jednostki administracyjnej do kategorii obszaru poddawanego rewitalizacji nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy, ponieważ należy zidentyfikować te obszary, które w pierwszej kolejności wymagają odnowienia. 

Ponadto należy nadmienić, że Ustawa z 27 marca 2003 roku unieważniła wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego opracowane przed 1995 rokiem. W związku z tym straciły ważność „Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna Zdroju” oraz „Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna Zdroju”. 

Miasto posiada jednak, uchwalone w 1998 roku, zmienione w 2006 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Strategię  Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój (opracowaną w 1998 roku) oraz Plan Rozwoju Lokalnego (przyjęty w 2004 r.). Wszystkie te dokumenty wyznaczają w swych zapisach m.in. podstawowe kierunki polityki przestrzennej miasta. 


Zasady dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oparte są na podziale funkcjonalno-przestrzennym Gminy, określającym podstawowe zasady inwestowania i sposobu zagospodarowania w poszczególnych strefach. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczono 8 stref:

Strefa I – uzdrowiskowa

Najważniejszym elementem nowego układu funkcjonalnego będzie strefa uzdrowiskowa. Będzie ona tworzyła zwarty trzon centrum usług sanatoryjno-uzdrowiskowych, pozbawionych w miarę możliwości funkcji mieszkaniowej. Funkcją uzupełniającą w tej strefie będą usługi wypoczynkowe, związane z koniecznością adaptacji istniejących obiektów na hotele i pensjonaty. Obecne nieużytkowane obiekty przy ul. Kościuszki wymagają zagospodarowania funkcjami hotelowo-pensjonatowymi. Studium zakłada utrzymanie w I strefie podstawowych obiektów administracji publicznej związanych z obsługą społeczności lokalnej oraz administracji uzdrowiska. Istotną rolę w tej strefie odgrywać będą usługi kultury związane z teatrem i Parkiem Zdrojowym, a  także usługi gastronomii i handlu pamiątkami. Jednocześnie autorzy Studium proponują wyeliminowanie z I strefy usług handlowych typu podstawowego (handel spożywczy, przemysłowy, chemiczny) i przeniesienie ich do II i III strefy.

Strefa II – usługowo-wypoczynkowa 

Strefą towarzyszącą i otaczającą uzdrowisko będzie strefa usługowo-wypoczynkowa spełniająca rolę centrum hotelowo-gastronomicznego o wysokim standardzie. Będą to głównie tereny zlokalizowane wzdłuż ulicy Kopernika i wokół Placu 3-go Maja. Miejsce to będzie generatorem ruchu użytkowników głównego pasażu łączącego uzdrowisko z ośrodkiem rekreacyjnym przy stadninie koni. Funkcje hoteli i pensjonatów powinny również przejąć zrewaloryzowane odrestaurowane budynki przy ul. Kolejowej, Ofiar Katynia i Placu Wolności. Zmiany związane z przekształceniami w zakresie funkcji obiektów wymagają długiego procesu stopniowej adaptacji budynków na obiekty hotelowe i pensjonaty. Funkcja usługowa o charakterze handlowym powinna skupić się głównie wzdłuż ul. Kolejowej na odcinku od ul. Ratuszowej do ul. Solickiej. Założenia Studium polegające na wyeliminowaniu z tego odcinka ruchu kołowego przewiduje wyeksponowanie ciągu handlowego poprzez urządzenie pasażu pieszego ze stylowym oświetleniem i elementami małej architektury. Również ul. Solicka powinna pełnić funkcję pasażu handlowego. 

W strefie usługowo-wypoczynkowej znajdą się również usługi oświaty, wychowania, sportu, a także inne, związane z obsługą ludności, jak np. kościół, poczta.

Strefa III – mieszkaniowa

W nowym układzie funkcjonalno-przestrzennym strefa mieszkaniowa zlokalizowana będzie w obszarze otaczającym strefę uzdrowiskową i usługowo-handlową. Zasięg i obszar tej strefy zdeterminowane są istniejącą zabudową mieszkaniową oraz terenami określonymi jako sprzyjające rozwojowi nowych obszarów mieszkaniowych. W strefie mieszkaniowej budownictwo stanowić będzie oczywiście funkcję wiodącą, której towarzyszyć będą podstawowe usługi handlu i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe dla środowiska przyrodniczego i kulturowego. Autorzy Studium sugerują, że wszelkie inwestycje związane z realizacją nowych osiedli mieszkaniowych winny być poprzedzone sporządzeniem planów miejscowych określających granice, zasady i szczegółowe warunki zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi w zakresie infrastruktury i uzbrojenia technicznego.

Ze względu na wyjątkowe zasoby środowiska kulturowego wszelkie działania związane z inwestycjami w pierwszych trzech strefach powinny być uzgadniane ze służbami ochrony konserwatorskiej w celu zachowania spójności i jednorodności formy i charakteru zabudowy. 

Strefa IV – zorganizowanej działalności gospodarczej 

Strefa zorganizowanej działalności gospodarczej zlokalizowana została w północnej części miasta. Tworzy ją wydzielony pas terenu ciągnący się wzdłuż projektowanej obwodnicy. Strefa IV zaplanowana została jako teren przeznaczony pod inwestycje komercyjne stanowiące ofertę zarówno dla społeczności lokalnej, jak i inwestorów zewnętrznych. Nie dopuszcza się jednak lokalizacji na tym obszarze inwestycji uciążliwych dla środowiska.

Strefa V – turystyczno-rekreacyjna  

Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej, zgodnie z przyjętą wizją rozwoju miasta, jako ośrodka turystycznego, przewidziany został na terenach wchodzących w skład V strefy funkcjonalno-przestrzennej miasta. Strefa ta obejmuje swoim zasięgiem istniejące zaplecze rekreacyjno-sportowe wraz z terenami przyległymi, a także tereny niezainwestowane posiadające dogodne warunki dla rozwoju tej funkcji. Są to przede wszystkim miejsca zlokalizowane na głównym paśmie łączącym strategiczne rejony: Wzgórze Gedymina i Chełmiec, a także miejsca zlokalizowane wokół tego pasma. 

W strefie V przewiduje się lokalizację inwestycji związanych głównie z turystyką, sportem, rekreacją, uzbrojeniem technicznym oraz funkcji towarzyszących, jak np. zieleń, usługi gastronomii. Inwestycje związane z powstawaniem nowych obiektów kubaturowych powinny być poprzedzone sporządzeniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Strefa VI - parkowa 

Strefa parkowa stanowi uzupełnienie strefy I uzdrowiskowej jako element nierozerwalnie związany z funkcją uzdrowiskową. W strefie parkowej nie przewiduje się lokalizacji żadnych inwestycji kubaturowych. Dopuszcza się wprowadzenie małej architektury oraz urządzeń sportowych. Zaleca się wprowadzenie stylowego oświetlenia oraz szczególną dbałość o roślinność.

Strefa VII – rolniczego zainwestowania 

Strefa powstała jako trwale związany z miastem element zagospodarowania wymagający odrębnego potraktowania w kierunkach rozwoju i zagospodarowania. Część ogródków działkowych zajmująca obecnie znaczne tereny w centrum miasta autorzy Studium proponują przenieść na peryferie miasta w sąsiedztwo obecnie istniejących ogródków przyległych do wałbrzyskiego osiedla Podzamcze. Związane to jest zarówno z koncepcją rozwoju ośrodka sportowego przy ul. Mickiewicza, jak i potrzebą realizacji innych zamierzeń kolidujących z obecnie istniejącym zagospodarowaniem ogródkami działkowymi.

Strefa VIII – lasów

Strefa lasów została potraktowana jako odrębna ze względu na znaczne obszary, jakie zajmuje. Strefa ta odgrywa w Szczawnie Zdroju bardzo istotną rolę związaną z uzdrowiskiem i turystyką. W strefie lasów przewiduje się lokalizację inwestycji związanych wyłącznie z turystycznym zagospodarowaniem. Autorzy Studium proponują wydzielenie i urządzenie ścieżek rowerowych i ścieżek zdrowia, a także terenów do uprawiania sportów konnych. Strefa lasów to także proponowane dolesienia w północnej części miasta.

2.1.1 Dziedzictwo historyczno-kulturowe 

Pierwsza wzmianka o Szczawnie Zdroju została zawarta w „Księdze Henrykowskiej” (dokument Henryka I Brodatego) w 1221 roku. Jest to jedno z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Pod koniec XIII wieku ówczesną wieś książęcą włączono do dóbr zamku Książ. Losy jej zmieniały się wraz z dziejami zamku. Początkowo należała do księstwa wrocławskiego. W 1392 roku, po śmierci ks. Agnieszki, żony Bolka II, Szczawno przeszło w ręce króla czeskiego Wacława. W 1410 roku wykupił je Janko z Chociemic z rąk braci Conrada i Albrechta Salzbornów. Od 1464 roku Szczawno wraz z Książem ponownie przeszło w ręce króla czeskiego. W 1509 roku posiadłość nabył Conrad von Hochberg, którego potomkowie dziedziczyli Szczawno do 1931 roku. Prawa miejskie Szczawno Zdrój uzyskało w 1945 roku.   

Właściwości lecznicze występujących tu wód mineralnych znane były i wykorzystywane od kilku stuleci, ale po raz pierwszy zbadał je i potwierdził ich właściwości nadworny lekarz Hochbergów – Caspar Schwenckfeldt w 1598 roku. Od 1816 roku, z inicjatywy dr Augusta Zemplina, nastąpił intensywny rozwój uzdrowiska. Wybudowano pijalnię wód mineralnych, teatr, pawilon dla orkiestry, hotele i zajazdy. W ciągu kolejnych lata sukcesywnie rozwijało się lecznictwo uzdrowiskowe.


Do najważniejszych zabytków Szczawna Zdroju należą:

Teatr Zdrojowy z 1896 r. z salą w stylu neorokoko - miejsce wielu koncertów, spektakli operowych i teatralnych;

Dworek Marii z 1847 r. – znajduje się przy ul. Sienkiewicza 27. Mieszkali w nim postępowi pisarze rosyjscy tacy jak: Iwan Turgieniew czy Wissarion Bieliński, który podczas pobytu w Szczawnie napisał słynny „List do Gogola”. Na budynku znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona autorowi listu;

Hala spacerowa – zbudowana w 1896 roku, długości 70m; 

Pijalnia wód mineralnych – zbudowana w 1896 r., spłonęła w 1992 r., odbudowana w 1996 r., znajduje się w niej ujęcie źródła „Mieszko”;

Dom Zdrojowy – dawny  „Grand Hotel”  oddany do użytku w 1911 r. Najokazalszy budynek w Szczawnie  i  jedno z piękniejszych  sanatoriów w kraju. Mieszkali w nim między innymi: Winston Churchill, Cesarz Wilhelm II;  

Korona Piastowska – sanatorium, dawny hotel i zajazd   „Pod Koroną”, wzniesiony w 1818 r.  W tym domu  urodził się Gerhart Hauptmann laureat literackiej nagrody Nobla. W piwnicach budynku mieści się ujęcie naturalnej wody leczniczej „Dąbrówka”;

Wieża Anny - baszta widokowa z 1818 roku znajdująca się na skarpie „Uroczysko”;

„Biała Sala” (Klub Kuracjusza) – dawny Kursal otwarty w 1840 roku. Na piętrze w latach 1855-1857 mieszkał Henryk Wieniawski;

Hotel „Dworzysko” – wybudowany w 1845 r. i nazwany na cześć właścicielki - Idy Hochberg - „Dworem Idy”, stanowił miejsce częstych spotkań Polaków przebywających w czasach zaborów na kuracji w Szczawnie Zdroju. Praktykowano tu słynne leczenie serwatkami;

Góra Chełmiec –  z basztą widokową i krzyżem upamiętniającym 2000 lat chrześcijaństwa.

2.1.2 Rodzaje stref ochrony konserwatorskiej 
Na obszarze Szczawna Zdroju zostały wyznaczone przez autorów Studium historyczno-urbanistycznego miasta Szczawno Zdrój następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

STREFA „I" - ścisłej ochrony konserwatorskiej

Jednym z podstawowych postulatów jest konsekwentne utrzymywanie rygoru linii zabudowy już istniejącej, dopełniając zabudowę utrzymaną w charakterze i skali miasta z koniecznym wymogiem uzgadniania zamierzeń inwestycyjnych i remontów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jest to nieodzowny warunek utrzymania swoistego charakteru zabudowy oraz jednorodności założeń urbanistycznych. 
STREFA „II" - ochrony konserwatorskiej

Dominującą funkcją drugiej strefy jest funkcja mieszkaniowa o charakterze willowym, często pałacowym. Ta architektura stanowi ciekawy fragment miasta i zasługuje na rygorystyczną ochronę konserwatorską. Nie są tu zatem wskazane żadne nowe zamierzenia inwestycyjne, nie uwzględniające zastanego charakteru zabudowy, jak też wartości historycznych. Wszelkie działania na tym terenie powinny być dokonywane w porozumieniu z władzami konserwatorskimi.

STREFA „III" - ochrony konserwatorskiej
Dominującą funkcją tego terenu jest funkcja mieszkaniowa o charakterze willowym, wolnostojącym, a także pensjonatowym. Ważne jest, aby zarówno układ urbanistyczny, jak też szczegóły architektoniczne nie zostały zdeformowane i aby nie utracić ich wartości. Konieczne wydaje się utrzymanie linii i charakteru niezbyt gęstej zabudowy oraz rezygnacja z wszelkiego rodzaju dobudówek i zmian deformujących rzeczywisty styl interesujących obiektów. Również w tej strefie wymagana jest w każdym przypadku akceptacja władz konserwatorskich.

STREFA „IV" - ochrony konserwatorskiej
Dominującą funkcją tego terenu jest funkcja mieszkaniowo-usługowa. Podstawowym postulatem dla tej strefy jest utrzymanie, a także w miarę możliwości, uzupełnianie bardzo nieregularnej linii zabudowy. Charakter nowych obiektów powinien być utrzymany w skali otaczającej architektury. Równocześnie dopuszczone mogą być wyburzenia tej substancji zabudowy, która nie przedstawiając większej wartości historycznej, stanowi szpecący i niefunkcjonalny fragment miasta. Poczynania powyższe również powinny być uzgadniane z władzami konserwatorskimi.

2.1.3 Obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną konserwatorską

W 1977 roku Miasto Szczawno Zdrój zostało wpisane do rejestru zabytków województwa wałbrzyskiego, co jest potwierdzeniem, że jest to miasto o bogatej historii urbanistycznej, do której należy zaliczyć wszystkie budynki powstałe w okresie do II wojny światowej, o wartości zasługującej na uwagę ze względu na ich walory architektoniczne, bądź elementy zespołów urbanistycznych o szczególnym znaczeniu. 

Teren o wysokich walorach architektonicznych, to obszar starej zabudowy obejmujący centrum Uzdrowiska, ul. H. Sienkiewicza oraz część ul. J. Słowackiego, przylegającą do Parku Zdrojowego. Na obszarze tym zlokalizowane są obiekty zabytkowe, które objęte są ścisłą ochroną konserwatorską i posiadają decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków. Wśród najbardziej okazałych obiektów figurują zabytki nieruchome drewniane wymagające szczególnego zabezpieczenia, przede wszystkim są to: Pijalnia Wód Mineralnych, hala spacerowa, tzw. Mała Pijalnia, muszla koncertowa, zespół uzdrowiskowy przy ul. T. Kościuszki, pawilon handlowy przy ul. T. Kościuszki 5a. Ponadto obydwa parki – Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego i Park Szwedzki -  objęte są ścisłą ochroną konserwatorską. 
Z uwagi na konieczność zachowania historycznego wizerunku obiektów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami), wszelkie zamierzenia budowlane w obiektach wpisanych z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek, do rejestru zabytków, wymagają decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie tych prac wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.         

Kolejnym terenem charakteryzującym się walorami architektonicznymi jest obszar starej zabudowy przy ulicach: Kasztanowej, 3-go Maja, Bocznej, Krótkiej, Nizinnej, A. Mickiewicza, F. Chopina, J. Słowackiego, Równoległej, Solickiej i Al. Spacerowej. Obiekty zlokalizowane na tym obszarze objęte są ochroną konserwatorską i ujęte są w "Wykazie zabytków nieruchomych miasta Szczawno Zdrój". Obiekty te nie podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej. Celem zachowania walorów architektonicznych tych obiektów zamierzenia inwestycyjne obejmujące wykonanie prac budowlanych, wymagają uzyskania pozytywnej opinii służb konserwatorskich. 

Obiekty dziedzictwa kulturowego miasta Szczawno Zdrój wpisane do rejestru zabytków:

	Lp.
	Rodzaj obiektu
	Lokalizacja obiektu
	Nr rejestru
	Data wpisu

	1
	Miasto Szczawno Zdrój 


	
	682/Wł
	08.08.1977

	2
	Teatr w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	3
	Klub kuracjusza „Biała sala” w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	4
	Pijalnia wód mineralnych w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	5
	Hala spacerowa w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	6
	Muszla koncertowa w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	7
	Altana tzw. mała pijalnia nad źródłem w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	8
	Pawilon handlowy w zespole zabudowań zdrojowych
	ul. Kościuszki 19
	671/Wł
	22.08.1977

	9
	Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego 
	
	1387/Wł
	05.10.1993

	10
	Park Szwedzki 
	
	1388/Wł
	05.10.1993

	11
	Pawilon usługowo-handlowy
	ul. Kościuszki 5a
	1586/Wł
	16.10.1996

	12
	dom mieszkalno-handlowy
	ul. Kościuszki 14
	1618/Wł
	10.01.1998

	13
	willa (dom mieszkalny)
	ul. Kolejowa 8
	1612/Wł
	20.01.1998

	14
	d. pensjonat, ob. sanatorium „Dąbrówka”
	ul. Wojska Polskiego 5
	67/A/01
	05.12.2001

	15
	d. pensjonat, ob. sanatorium „Anka”
	ul. Wojska Polskiego 6
	69/A/01
	05.12.2001

	16
	d. „Dom Nauczycielek”, ob. Szkoła przy sanatorium „Zuch”
	ul. Ogrodowa 5
	68/A/01
	06.12.2001

	17
	d. stajnia z częścią mieszkalną, ob. Budynek biurowy w zespole Straży Pożarnej 
	ul. Nizinna 1
	70/A/01
	14.12.2001

	18
	d. pensjonat „Kynast”, ob. sanatorium dziecięce „Zuch”
	ul. Sienkiewicza 10
	72/A/01
	14.12.2001

	19
	d. Zakład Kąpielowy „Łazienki Luizy”, ob. Zakład Przyrodoleczniczy
	ul. Sienkiewicza 1
	73/A/01
	17.12.2001

	20
	d. pensjonat „Posthof”, ob.  siedziba Dyrekcji Uzdrowiska
	ul. Ratuszowa 1 i 2
	74/A/01
	17.12.2001

	21
	d. hotel zdrojowy: Grand Hotel, Schlesischer Hof, ob. sanatorium „Dom Zdrojowy”
	ul. Kolejowa 14
	75/A/01/1-2
	27.12.2001

	22
	Ogród z elementami kutego ogrodzenia
	ul. Kolejowa 14
	75/A/01/1-2
	27.12.2001


Źródło: Wykaz zabytków nieruchomych miasta Szczawno Zdrój Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu


Poza tymi zabytkami w Wykazie zabytków nieruchomych ujęte są 243 obiekty zabytkowe (nie wpisane do rejestru).  

Zagrożenia dotyczące tzw. środowiska kulturowego dotyczą głównie:

· istniejących zabytków, szczególnie będących pod ochroną konserwatorską (niszczenie substancji spowodowane brakiem środków na remonty i konserwację),

· obszarów i układów funkcjonalno-przestrzennych poprzez wprowadzanie innych, obcych form architektonicznych, często niewspółgrających z istniejącym otoczeniem,

· obszarów zabudowanych położonych w pobliżu cieków wodnych - narażonych na zalania podczas powodzi.

2.1.4 Stan środowiska przyrodniczego Szczawna Zdroju

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 150 ha, w tym:


- lasy komunalne

105 ha,


- parki miejskie i zieleńce
  30 ha,


- pozostałe tereny zieleni
  15 ha.

Na terenie Gminy znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca oraz obszar Otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego, obfitujące w różnorodne siedliska roślinne i zwierzęce. 

Ponadto Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego i Park Szwedzki objęte są ochroną zabytkowego założenia (ochroną konserwatorską). Obydwa parki, urządzone w stylu angielskim, stanowią najcenniejszy element zieleni Szczawna Zdroju. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez około 180 gatunków drzew oraz krzewów rodzimych i aklimatyzowanych w tym wiele okazów uznanych za pomniki przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwuklapowy, modrzewnik chiński, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. 


Na obszarze Szczawna Zdroju znajduje się 130 pomników przyrody. Są one ujęte w Wykazie pomników przyrody ożywionej na terenie Miasta Szczawna Zdroju (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/11/06 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 03.04.2006 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Szczawno Zdrój). 

Za szczególne groźne dla środowiska na terenie miasta należy uznać:

· zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - główną przyczyną jest nadmierne wydzielanie spalin i gazów spowodowane ruchem samochodowym o bardzo dużym natężeniu, drugą z przyczyn jest nieekologiczna gospodarka cieplna oparta w przeważającej większości na lokalnych i indywidualnych kotłowniach opalanych węglem kamiennym,
· zanieczyszczenie wód powierzchniowych - spowodowane nieuregulowaną gospodarką ściekami,
· zanieczyszczenie gleb - związane z istnieniem dzikich wysypisk odpadów.
2.1.5  Własność gruntów i nieruchomości

Grunty

Z ogólnej powierzchni Gminy 36% stanowią użytki rolne, w tym 24% to grunty orne, 48% to lasy, natomiast 16 % to tereny zurbanizowane.

Gmina Szczawno Zdrój zajmuje powierzchnię 
                                             1 487 ha 

                                       Użytki rolne
   




 536 ha



grunty orne

  



 348 ha



sady

    
  



   11 ha



łąki trwałe 

  



 133 ha



pastwiska trwałe 
    
 


   33 ha



grunty rolne zabudowane      
    

                 5 ha



grunty pod rowami

    

                 6 ha


Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.   

             726 ha



lasy i grunty leśne


             
  724 ha 



grunty zadrzewione

    

                 2 ha


Grunty zabudowane i zurbanizowane

             141 ha                                   

mieszkaniowe

  


               71 ha



przemysłowe
    
    


                 5 ha

 

inne zabudowane

  

               21 ha



zurbanizowane niezabudowane      
  
               18 ha

                                     
rekreacyjno-wypoczynkowe  
                                       26 ha


Tereny komunikacyjne
  
  

               77 ha



drogi


  



   43 ha



koleje


  

            
   34 ha


Użytki kopalne

    
    


     1 ha


Grunty pod wodami


    

     3 ha



grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi
     3 ha


Tereny pozostałe


    

                 3 ha    



tereny różne    
       
    


     2 ha           

nieużytki

       
    


     1 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie Gminy Szczawno Zdrój przedstawia tabela:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Pow. /ha/
	% udział

	1.
	Tereny Skarbu Państwa
	770
	51,78

	2.
	Tereny komunalne
	401
	26,97

	3.
	Tereny prywatne
	316
	21,25

	ogółem
	1487
	100


Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Szczawno Zdrój prezentuje tabela:   

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ogółem
	Rolne
	Lasy
	Pozostałe

	1.
	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
	356
	151
	107
	98

	2.
	Grunty w użytkowaniu wieczystym
	45
	28
	0
	17

	ogółem
	401
	179
	107
	115


Budynki i obiekty komunalne


a). Budynki mieszkalne


W zasobach lokalowych Gminy na dzień 30.09.2006r. znajdują się 140 budynki mieszkalne, w tym:

· 22 budynków ze 100% udziałem Gminy,

· 118 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

W 22 budynkach ze 100% udziałem Gminy znajduje się 121 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 5 578,15 m2 i 7 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 342,15 m2.

W 118 budynkach wspólnot mieszkaniowych znajduje się 858 lokali mieszkalnych, w tym:

· 485 – lokali stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni użytkowej  

27 656,78 m2,

· 373 – lokale stanowiące własność Gminy o powierzchni użytkowej 17 793,76m2
oraz 71 lokali użytkowych, w tym:

· 21 lokali stanowiących własność Gminy o powierzchni 1 322,79 m2,

· 50 lokali stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni 2 634,53 m2.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy wynosi: 494.

Ogółem liczba lokali użytkowych stanowiących własność Gminy wynosi: 39.

Liczba garaży stanowiących własność Gminy wynosi 31 o powierzchni 627,92m2.

b). Budynki i budowle komunalne

Korty tenisowe - obiekt o powierzchni ca 8600 m2 wraz z zapleczem socjalnym; 

Basen kąpielowy - obiekt wraz z zapleczem socjalnym i przyległą nieruchomością gruntową o łącznej powierzchni 10700 m2; 

Boisko sportowe  - obiekt o powierzchni ca 1,5 ha wraz z niewielkim zapleczem 

socjalnym;

Parkingi samochodowe - na ul. Lipowej, ul. Spacerowej i Ratuszowej.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali z podziałem na lata

i zestawienie potrzeb remontowych w latach 2006-2010

	Lp.
	Ulica
	Nr
	Potrzeby remontowe
	Stan obiektu
	Szacunkowa kwota niezbędnych nakładów



	
	
	
	Elewacje
	Osuszanie
	Roboty budowlane
	Instalacja gazowa
	Instalacja elektryczna
	Dach, obróbki

kominy
	
	

	1. 
	Baczyńskiego
	14
	X
	X
	
	
	
	
	Zły
	115 000

	2. 
	Boczna
	2
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	32 000

	3. 
	Boczna
	3
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	22 000

	4. 
	Boczna
	5
	X
	X
	
	X
	X
	
	Dostateczny
	31 000

	5. 
	Chopina
	1
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	44 000

	6. 
	Chopina
	16
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	21 000

	7. 
	Chopina
	17
	X
	
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	25 000

	8. 
	Graniczna
	4
	X
	X
	
	
	
	
	Dobry
	10 000

	9. 
	Kolejowa
	3
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	19 000

	10. 
	Kolejowa
	5
	X
	X
	
	
	X
	
	Dostateczny
	11 000

	11. 
	Kolejowa
	6
	X
	X
	X
	
	
	
	Dostateczny
	12 000

	12. 
	Kolejowa
	11
	X
	X
	
	X
	X
	
	Dostateczny
	24 000

	13. 
	Kolejowa
	12
	X
	X
	
	X
	X
	
	Dostateczny
	15 000

	14. 
	Kolejowa
	13
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	12 000

	15. 
	Kolejowa
	15
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	24 000

	16. 
	Kolejowa
	19
	X
	X
	
	X
	
	
	Dostateczny
	9 000

	17. 
	Kolejowa
	20
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	13 000

	18. 
	Kolejowa
	21
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	11 000

	19. 
	Kolejowa
	30
	X
	X
	X
	
	X
	
	Dostateczny
	33 000

	20. 
	Kopernika
	4
	X
	
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	7 000

	21. 
	Kopernika
	5
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	37 000

	22. 
	Kościuszki
	1
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	18 000

	23. 
	Kościuszki
	2
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	10 000

	24. 
	Kościuszki
	2a
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	16 000

	25. 
	Kościuszki
	2b
	
	
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	13 000

	26. 
	Kościuszki
	3
	
	
	
	
	
	X
	Dostateczny
	3 000

	27. 
	Kościuszki
	6
	
	
	
	
	
	
	Dostateczny
	4 000

	28. 
	Kościuszki
	8a
	X
	
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	25 000

	29. 
	Kościuszki
	12
	X
	X
	X
	
	X
	
	Dostateczny
	16 000

	30. 
	Kościuszki
	12a
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	9 000

	31. 
	Kościuszki
	12b
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	5 000

	32. 
	Kościuszki
	13
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dobry
	45 000

	33. 
	Kościuszki
	14
	
	X
	
	X
	X
	
	Dobry
	25 000

	34. 
	Kościuszki
	15a
	X
	X
	
	
	X
	X
	Zły
	25 000

	35. 
	Kościuszki
	16
	X
	X
	
	
	X
	
	Dostateczny
	38 000

	36. 
	Kościuszki
	19
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	19 000

	37. 
	Krótka
	1
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	11 000

	38. 
	Łączyńskiego
	36
	
	X
	X
	
	
	X
	Dostateczny
	9 000

	39. 
	Łączńyskiego
	36a
	
	X
	X
	
	
	X
	Dostateczny
	26 000

	40. 
	Łączńyskiego
	58
	
	
	
	X
	
	X
	Zły
	18 000

	41. 
	Łączyńskiego
	60
	X
	X
	
	X
	
	
	Zły
	55 000

	42. 
	Łączyńskiego
	64
	
	
	
	
	
	X
	Zły
	9 000

	43. 
	Mickiewicza
	5
	
	
	
	
	
	
	Dostateczny
	0

	44. 
	Mickiewicza
	8
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	84 000

	45. 
	Mickiewicza
	10
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	85 000

	46. 
	Mickiewicza
	12
	X
	X
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	87 000

	47. 
	Mickiewicza
	34
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	21 000

	48. 
	Mickiewicza
	42
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	32 000

	49. 
	Mickiewicza
	46
	X
	X
	
	
	
	X
	Dobry
	14 000

	50. 
	Mickiewicza
	48
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	28 000

	51. 
	Ofiar katynia
	6
	
	X
	X
	
	
	X
	Dostateczny
	21 000

	52. 
	Ogrodowa
	2
	X
	X
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	40 000

	53. 
	Okrężna
	3
	X
	X
	
	
	X
	
	Zły
	85 000

	54. 
	Okrężna
	5
	X
	X
	
	X
	
	
	Dostateczny
	26 000

	55. 
	Plac wolności
	1
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	23 000

	56. 
	Potockiego
	5
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	61 000

	57. 
	Prusa
	1
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	15 000

	58. 
	Prusa
	13
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	17 000

	59. 
	Ratuszowa
	5
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	30 000

	60. 
	Równoległa
	3
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	23 000

	61. 
	Równoległa
	6
	X
	X
	
	X
	
	X
	Dobry
	18 000

	62. 
	Równoległa
	8a
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	15 000

	63. 
	Równoległa
	9
	X
	X
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	15 000

	64. 
	Równoległa
	11
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	29 000

	65. 
	Równoległa
	12
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	13 000

	66. 
	Równoległa
	13
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	45 000

	67. 
	Równoległa
	15
	X
	X
	
	X
	X
	
	Dostateczny
	12 000

	68. 
	Równoległa
	16
	X
	
	
	
	
	
	Dobry
	51 000

	69. 
	Równoległa
	17
	X
	X
	
	
	X
	
	Dostateczny
	14 000

	70. 
	Saperów
	1
	
	
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	3 000

	71. 
	Saperów
	2
	
	X
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	9 000

	72. 
	Sienkiewicza
	6
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dobry
	10 000

	73. 
	Sienkiewicza
	7
	X
	X
	
	
	
	X
	Dobry
	15 000

	74. 
	Sienkiewicza
	9
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	32 000

	75. 
	Sienkiewicza
	11
	X
	X
	X
	
	X
	X
	Zły
	76 000

	76. 
	Sienkiewicza
	12
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	12 000

	77. 
	Sienkiewicza
	15
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	19 000

	78. 
	Sienkiewicza
	16
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	17 000

	79. 
	Sienkiewicza
	17
	
	X
	
	
	X
	X
	Dobry
	7 000

	80. 
	Sienkiewicza
	18
	X
	X
	X
	
	X
	X
	Dostateczny
	46 000

	81. 
	Sienkiewicza
	18b
	X
	X
	
	
	
	X
	Zły
	5 000

	82. 
	Sienkiewicza
	19
	X
	X
	
	
	
	X
	Zły
	41 000

	83. 
	Sienkiewicza
	19a
	X
	
	
	
	
	
	Zły
	31 000

	84. 
	Sienkiewicza
	22
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	15 000

	85. 
	Sienkiewicza
	25
	
	X
	
	
	X
	
	Dostateczny
	6 000

	86. 
	Sienkiewicza
	26
	X
	
	
	
	
	
	Dobry
	4 000

	87. 
	Sienkiewicza
	26a
	X
	
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	10 000

	88. 
	Sienkiewicza
	27
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	46 000

	89. 
	Sienkiewicza
	28
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	28 000

	90. 
	Sienkiewicza
	30
	
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	10 000

	91. 
	Sienkiewicza
	34
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dobry
	12 000

	92. 
	Sienkiewicza
	35
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	27 000

	93. 
	Sienkiewicza
	36
	X
	
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	16 000

	94. 
	Sienkiewicza
	37
	
	
	X
	
	
	X
	Dobry
	27 000

	95. 
	Sienkiewicza
	39
	X
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	37 000

	96. 
	Sienkiewicza
	39a
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	6 000

	97. 
	Sienkiewicza
	40
	
	
	
	
	
	X
	Dostateczny
	4 000

	98. 
	Sienkiewicza
	41a
	
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	3 000

	99. 
	Sienkiewicza
	42
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	6 000

	100. 
	Sienkiewicza
	45
	X
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	41 000

	101. 
	Słowackiego
	1
	X
	X
	X
	
	
	X
	Dostateczny
	16 000

	102. 
	Słowackiego
	2
	
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	4 000

	103. 
	Słowackiego
	3
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	46 000

	104. 
	Słowackiego
	5
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	13 000

	105. 
	Słowackiego
	6
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	18 000

	106. 
	Słowackiego
	7
	
	X
	
	X
	
	X
	Dostateczny
	9 000

	107. 
	Słowackiego
	8
	
	X
	
	
	
	
	Dostateczny
	2 000

	108. 
	Słowackiego
	9
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	4 000

	109. 
	Słowackiego
	9a
	X
	
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	46 000

	110. 
	Słowackiego
	10
	
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	14 000

	111. 
	Słowackiego
	11
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	54 000

	112. 
	Słowackiego
	12
	
	X
	
	
	
	
	Dobry
	5 000

	113. 
	Słowackiego
	14
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dobry
	18 000

	114. 
	Słowackiego
	15
	X
	X
	
	
	
	
	Zły
	40 000

	115. 
	Słowackiego
	19
	X
	X
	
	X
	X
	X
	Zły
	57 000

	116. 
	Słowackiego
	22
	X
	
	X
	X
	X
	
	Dostateczny
	33 000

	117. 
	Słowackiego
	23
	X
	
	
	
	
	
	Zły
	85 000

	118. 
	Słowackiego
	26
	
	
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	6 000

	119. 
	Słowackiego
	29
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	6 000

	120. 
	Solicka
	2
	
	X
	X
	
	X
	X
	Dostateczny
	13 000

	121. 
	Solicka
	4
	X
	X
	X
	
	X
	
	dostateczny
	54 000

	122. 
	Solicka
	5
	
	X
	
	
	X
	X
	Dobry
	10 000

	123. 
	Solicka
	7
	
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	6 000

	124. 
	Solicka
	8
	
	X
	X
	
	X
	X
	Dostateczny
	13 000

	125. 
	Solicka
	8a
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	24 000

	126. 
	Solicka
	9
	
	X
	
	
	X
	
	Dobry
	6 000

	127. 
	Solicka
	11
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dobry
	9 000

	128. 
	Solicka
	14
	X
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	10 000

	129. 
	Solicka
	15
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	8 000

	130. 
	Solicka
	16
	
	X
	
	
	X
	X
	Dostateczny
	10 000

	131. 
	Solicka
	17
	X
	X
	
	X
	
	
	Dostateczny
	13 000

	132. 
	Solicka
	19
	X
	X
	
	
	X
	
	Dostateczny
	50 000

	133. 
	Solicka
	24
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	12 000

	134. 
	Solicka
	28
	
	X
	
	
	
	X
	Dostateczny
	22 000

	135. 
	W. Polskiego
	2
	X
	X
	
	X
	X
	
	Dobry
	21 000

	136. 
	Zacisze
	1
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	19 000

	137. 
	Zacisze
	2
	
	X
	
	X
	X
	X
	Dostateczny
	19 000


                                                              Źródło:  opracowanie własne – dane z 2006 r.

2.1.6  Infrastruktura techniczna

Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Szczawna Zdroju jest Wałbrzyskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

Kanalizacja i odprowadzanie ścieków

Szczawno Zdrój nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług grupowej oczyszczalni w Cierniach. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej o długości ca 16 km. Sieć w całości jest własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przy budynkach będących w administracji Urzędu Miejskiego znajduje się 10 szamb o pojemności 109 m3, 3 doły kloaczne, 1 ubikacja sucha. Budynki, z których ścieki odprowadzane są do szamb przygotowywane są do włączenia do kolektora sanitarnego.

Zaopatrzenie w gaz.

Eksploatacją sieci gazowej w Szczawnie Zdroju zajmuje się Zakład Gazowniczy Wałbrzychu, który jest jednocześnie jej właścicielem.

Drogi na terenie miasta

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 24,4 km, z tego 6 km to drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Są to ulice: Solicka, Kolejowa (częściowo), Ułanów Nadwiślańskich (częściowo), Mickiewicza, Sienkiewicza (częściowo), Słowackiego (częściowo), Chopina i Łączyńskiego. Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych, a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miejski.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych- zgodnie z wykonaną ewidencją dróg w roku 2002:

- asfaltowe
 
59,78 %

- granitowe
 
37,16 %

- inne
  
  
  3,06 %.

Spośród 51 ulic i 3 placów znajdujących się na terenie miasta tylko 15 (w tym jedna częściowo) nawierzchni jezdni wykazuje stan techniczny bardzo dobry, 5 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.


Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 882 punktów. Większość urządzeń stanowi własność Koncernu Energetycznego EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu.                     
Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu nieczystości z terenu miasta prowadzi Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Wałbrzychu Sp. z o.o. Gmina dzierżawi pojemniki na nieczystości stałe w ilości: 1 szt. - 2,2m3, 4 szt. - 1100 l, 231 szt. - 240 l,      9 szt. - 120 l, 1 szt. - 7,5 m3 oraz użytkuje 4 zestawy po 3 pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (na plastik, szkło i papier). Na terenie szkół znajdują się pojemniki do zbioru baterii. Ponadto zamontowanych jest 7 pojemników na nieczystości po psach.

Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 15,3 km rowów melioracyjnych, z czego 4,4 km administrowane jest przez Urząd Miejski. Na rowach tych umiejscowionych jest 17 przepustów. 

Dane dotyczące infrastruktury technicznej obrazuje poniższa tabela:

	 
	Jednostka miary
	2004

	URZĄDZENIA SIECIOWE

	Wodociągi

	długość czynnej sieci rozdzielczej
	km
	16.7

	połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
	szt
	885

	woda dostarczona gospodarstwom domowym
	dam3
	192.5

	ludność korzystająca z sieci wodociągowej
	osoba
	5355

	Kanalizacja

	długość czynnej sieci kanalizacyjnej
	km
	16,0

	połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
	szt
	641

	ścieki odprowadzone
	dam3
	305.7

	ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
	osoba
	4462

	Sieć gazowa

	długość czynnej sieci ogółem
	km
	27.3

	długość czynnej sieci przesyłowej
	km
	1.6

	długość czynnej sieci rozdzielczej w km
	km
	25.70

	czynne połączenia do budynków mieszkalnych
	szt
	819

	odbiorcy gazu w tys.
	gosp.dom.
	2.0

	zużycie gazu w hm3
	hm3
	1.70

	Elektroenergetyka w gospodarstwach domowych w miastach

	odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu
	gosp.dom.
	2482

	zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu
	MW*h
	4582


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (2004 r.)

2.1.7 Identyfikacja podstawowych problemów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 

Analizując powyższy rozdział zidentyfikowano następujące problemy kluczowe, których rozwiązanie bądź ograniczenie ich negatywnych skutków będzie możliwe w związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

· niezadowalający stan techniczny infrastruktury miejskiej, 

· brak obwodnicy miasta,

· zły stan nawierzchni większości dróg,

· brak kanalizacji sanitarnej w niektórych częściach miasta,
· niski standard i zły stan techniczny sportowych obiektów komunalnych,

· niezadowalający stan komunalnego zasobu mieszkaniowego,

· niewielki zasób mieszkań komunalnych przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu na nie mieszkańców Gminy,

· mała ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

· zdekapitalizowane zasoby mieszkaniowe wpływające negatywnie na wizerunek miasta i skuteczną jego promocję,
· niszczejące zabytki architektoniczne wymagające podjęcia pilnych prac remontowych,
· niezagospodarowane obiekty (prywatne) oddziaływujące negatywnie na wizerunek uzdrowiska,

· zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i gleb.
2.2  Gospodarka

Drugą sferą poddaną diagnozie, istotną w procesie formułowania wniosków dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, jest sfera gospodarcza.

Celem przeprowadzonej poniżej analizy jest wskazanie tych obszarów problemowych, które wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych, na skutek których nastąpi przyszła dynamika rozwoju gospodarczego miasta.

2.2.1 Struktura i charakterystyka działalności gospodarczej 

Struktura działalności gospodarczej na terenie Szczawna Zdroju pokazana została w tabeli poniżej:

	 
	Jednostka miary
	2004

	JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKTORÓW

	Ogółem

	ogółem
	jed.gosp.
	989

	Sektor publiczny

	jednostki ogółem
	jed.gosp.
	17

	jednostki prawa budżetowego państwowe i komunalne ogółem
	jed.gosp.
	12

	przedsiębiorstwa państwowe
	jed.gosp.
	0

	spółki prawa handlowego
	jed.gosp.
	2

	spółki z udziałem kapitału zagranicznego
	jed.gosp.
	0

	gospodarstwa pomocnicze
	jed.gosp.
	0

	Sektor prywatny

	jednostki ogółem
	jed.gosp.
	972

	osoby fizyczne
	jed.gosp.
	748

	spółki prawa handlowego
	jed.gosp.
	48

	spółki z udziałem kapitału zagranicznego
	jed.gosp.
	16

	spółdzielnie
	jed.gosp.
	1

	fundacje
	jed.gosp.
	0


	stowarzyszenia i organizacje społeczne
	jed.gosp.
	12

	JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKCJI

	Ogółem

	jednostki ogółem
	jed.gosp.
	989

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	17

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	972

	w sekcji: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo

	ogółem
	jed.gosp.
	5

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	5

	w sekcji: przetwórstwo przemysłowe

	ogółem
	jed.gosp.
	63

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	63

	w sekcji: budownictwo

	ogółem
	jed.gosp.
	106

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	106

	w sekcji: handel hurtowy i detaliczny, naprawy

	ogółem
	jed.gosp.
	326

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	326

	w sekcji: hotele i restauracje

	ogółem
	jed.gosp.
	45

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	45

	w sekcji: transport, gospodarka magazynowa

	ogółem
	jed.gosp.
	75

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	75

	w sekcji: pośrednictwo finansowe

	ogółem
	jed.gosp.
	33

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	33

	w sekcji: obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

	ogółem
	jed.gosp.
	154

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	0

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	154

	w sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa

	ogółem
	jed.gosp.
	2

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	2

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	0

	w sekcji: edukacja

	ogółem
	jed.gosp.
	20

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	9

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	11

	w sekcji: ochrona zdrowia

	ogółem
	jed.gosp.
	76

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	3

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	73

	w sekcji: działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 

	ogółem
	jed.gosp.
	84

	sektor publiczny
	jed.gosp.
	3

	sektor prywatny
	jed.gosp.
	81


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (2004 r.) 

Jak wynika z powyższego zestawienia dominującą rolę odgrywa handel, ponadto wiele podmiotów odnotowuje się w sekcji: obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w budownictwie. Charakter uzdrowiskowo-wypoczynkowy miasta uwidacznia się w znacznej liczbie podmiotów w sekcjach tj. ochrona zdrowia czy hotele i restauracje.

Przemysł nie odgrywa tutaj większej roli. Na obszarze Gminy znajdują się nieliczne zakłady produkcyjne związane głównie z przetwórstwem oraz zakłady usługowe.

Ze względu na strefy ochrony uzdrowiskowej, konserwatorskiej oraz ochronę przyrody na terenie Szczawna Zdroju nie ma przemysłu ciężkiego.

Większe przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym to przede wszystkim „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S. A. i „Rivendell” Sp. z o. o.

Badając trendy w zakresie rozwoju sektora MŚP, należy stwierdzić, iż od kilku lat panuje stagnacja z niewielką tendencją wzrostową, która jest zjawiskiem przejściowym. Nietrwałość trendu rosnącego ma bezpośredni związek przede wszystkim z wysokim bezrobociem na obszarze rewitalizowanym, niskim stopniem dostępu do edukacji oraz odpływem młodych, przedsiębiorczych ludzi do większych miast w kraju oraz za granicę.

Wobec powyższego jedną z ważnych szans rozwojowych dla Szczawna Zdroju jest turystyka, która może stać się źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców, a jednocześnie może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki całej Gminy. 

2.2.2 Identyfikacja podstawowych problemów dotyczących gospodarki 

Rozpatrując sferę gospodarki Szczawna Zdroju, zidentyfikowano następujące problemy, które powinny zostać w dużej mierze rozwiązane na skutek kompleksowej odnowy rewitalizowanego obszaru: 

· duże bezrobocie, brak nowych miejsc pracy,

· niezadowalająca sytuacja finansowa części mieszkańców,

· odpływ siły roboczej, ludzi młodych i przedsiębiorczych,

· zbyt wolno rozwijający się sektor MŚP usług i handlu,

· brak nowych inwestorów,

· niskie wykorzystanie potencjału turystycznego miasta, 

· ograniczone możliwości budżetu miasta związane ze wsparciem dla rozwoju przedsiębiorstw,

· brak aktywnych form promocji przedsiębiorczości. 

2.3 Sfera społeczna

2.3.1 Struktura demograficzna i społeczna

	 
	Jednostka miary
	2004

	STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY

	Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci

	stałe miejsce zameldowania 

	ogółem
	osoba
	5594

	mężczyźni
	osoba
	2622

	kobiety
	osoba
	2972

	faktyczne miejsce zamieszkania

	ogółem
	osoba
	5544

	mężczyźni
	osoba
	2587

	kobiety
	osoba
	2957

	Ruch naturalny wg płci

	Urodzenia żywe

	ogółem
	osoba
	36

	mężczyźni
	osoba
	17

	kobiety
	osoba
	19

	Zgony ogółem

	ogółem
	osoba
	87

	mężczyźni
	osoba
	34

	kobiety
	osoba
	53

	Przyrost naturalny

	ogółem
	osoba
	-51

	mężczyźni
	osoba
	-17

	kobiety
	osoba
	-34

	Ludność wg grup wieku 

	20-24
	osoba
	467

	25-29
	osoba
	335

	30-34
	osoba
	327

	35-39
	osoba
	293

	40-44
	osoba
	406

	45-49
	osoba
	523

	50-54
	osoba
	433

	55-59
	osoba
	325

	60-64
	osoba
	272

	65 i więcej
	osoba
	1159

	MIGRACJE

	Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów

	zameldowania w ruchu wewnętrznym

	ogółem
	osoba
	106

	mężczyźni
	osoba
	50

	kobiety
	osoba
	56

	wymeldowania w ruchu wewnętrznym

	ogółem
	osoba
	82

	mężczyźni
	osoba
	38

	kobiety
	osoba
	44

	saldo migracji w ruchu wewnętrznym

	ogółem
	osoba
	24

	mężczyźni
	osoba
	12

	kobiety
	osoba
	12

	Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunków

	zameldowania

	ogółem
	osoba
	106

	miasta
	osoba
	104

	wieś
	osoba
	2

	zagranica
	osoba
	0

	wymeldowania

	ogółem
	osoba
	82

	miasta
	osoba
	77

	wieś
	osoba
	5

	zagranica
	osoba
	0


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (2004 r.)  

W ostatnich latach obserwowana jest stagnacja demograficzna ludności całej Gminy. Struktura wieku populacji wskazuje na jej regresywny charakter. Odnotowuje się ujemne przyrosty naturalne i zwiększającą się liczbę zgonów. 

2.3.2 Rynek pracy na obszarze miasta


Rynek pracy na obszarze Szczawna Zdroju przedstawia się następująco: 

	 
	Jednostka miary
	2004

	PRACUJĄCY

	Pracujący wg płci

	ogółem
	osoba
	1160

	mężczyźni
	osoba
	318

	kobiety
	osoba
	842

	BEZROBOCIE

	Bezrobotni zarejestrowani wg płci

	ogółem
	osoba
	501

	mężczyźni
	osoba
	247

	kobiety
	osoba
	254


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (2004 r.)  

Stopa bezrobocia w 2004 r. w powiecie wałbrzyskim wyniosła aż 29,1 %, co stanowiło 153,2 % średniej krajowej. W 2005 r. nastąpiła nieznaczna poprawa – stopa bezrobocia wyniosła 26,9 %, co stanowiło 152,8 % średniej krajowej. Gmina Szczawno Zdrój należy do  gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 110 z 1999r., poz. 1264 z późniejszymi zmianami).

	LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM WG  PŁCI

	ludność ogółem

	ogółem
	osoba
	5544

	mężczyźni
	osoba
	2587

	kobiety
	osoba
	2957

	w wieku przedprodukcyjnym

	ogółem
	osoba
	846

	mężczyźni
	osoba
	443

	kobiety
	osoba
	403

	w wieku produkcyjnym

	ogółem
	osoba
	3375

	mężczyźni
	osoba
	1710

	kobiety
	osoba
	1665

	w wieku poprodukcyjnym

	ogółem
	osoba
	1323

	mężczyźni
	osoba
	434

	kobiety
	osoba
	889


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (2004 r.) 
W Szczawnie Zdroju dominuje ludność w wieku produkcyjnym – aż 62 %, dość dużą grupę stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym (24 %), a tylko 15 % to ludzie młodzi – w wieku przedprodukcyjnym. Wiele osób, zwłaszcza młodych i tych w wieku produkcyjnym, migruje do większych ośrodków miejskich.

2.3.3 Stan dochodowości mieszkańców 

Budżet na 1 mieszkańca miasta wg stanu na koniec roku 2005 wyniósł 2 160,02 PLN.

Natomiast dochód na 1 mieszkańca wg wskaźnika „G” (według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest to podstawowy dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca, przyjmowany do obliczania projektowanej subwencji wyrównawczej dla gmin na dany rok): 874,93 PLN.

2.3.4 Charakterystyka organizacji pozarządowych

          Na terenie Szczawna Zdroju funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych, działających w różnych dziedzinach, przede wszystkim sportu i promocji zdrowego trybu życia oraz kultury i sztuki. Stowarzyszenia przyczyniają się do umocnienia demokracji lokalnej i podejmują działania na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej Szczawna Zdroju. Władze miasta wspierają działania stowarzyszeń realizujących zadania publiczne. Do największych organizacji pozarządowych działających na rewitalizowanym terenie zaliczają się:

· Miejski Klub Sportowy 1985 Szczawno – Zdrój,                                                                                   

· Klub Kolarstwa Górskiego MTB „Wieża Anna”,

· Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nowe Życie”,
· Towarzystwo Miłośników  Szczawna – Zdroju,
· Stowarzyszenie Kulturalne Chór Frankofonów,
· Fundacja Punkt F,

· Stowarzyszenie „Klub Aktywnego Seniora”.

2.3.5 Kultura i sztuka

Zadania w obszarze kultury i sztuki realizowane są przez Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy współpracy z Biblioteką Miejską im. T. Boya Żeleńskiego, jednostkami organizacyjnymi Gminy, a także niektórymi organizacjami pozarządowymi. Poza imprezami jednorazowymi odbywa się tu szereg wydarzeń cyklicznych, m.in.:

· imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -  styczeń, 

· Ogólnopolskie Zimowe Warsztaty Fletowe – styczeń i luty,

· koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj,

· obchody „Dni Szczawna Zdroju” – czerwiec,

· Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego – czerwiec, 

· plener malarski – lipiec,

· Szczawieńskie Spotkania z Folklorem – sierpień,

· Międzynarodowy Letni Kurs Gitary Klasycznej – sierpień,

· Spotkania Młodzieżowych Orkiestr Dętych – wrzesień,

· koncerty w ramach Festiwalu „Wratislavia Cantans” – wrzesień,

· koncert w ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości – listopad,
· Szczawieńska Scena Humoru – całoroczny cykl imprez.
2.3.6 Oświata i wychowanie

Na terenie Szczawna Zdroju jako jednostki organizacyjne Gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

· Przedszkole Miejskie,

· Miejska Szkoła Podstawowa, 

· Publiczne Gimnazjum.

Ponadto zlokalizowany tu jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, podlegający Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu. W ramach Zespołu Szkół funkcjonuje:

- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące (z rozszerzoną informatyką i projektowaniem graficznym),
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące (z rozszerzoną plastyką w ramach wiedzy o kulturze),
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące (z rozszerzoną muzyką w ramach wiedzy o kulturze),
- 3-letnie Liceum Profilowane o profilu - badania środowiska,
- 4-letnie Technikum Ceramiczne o specjalności - technik uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
- 4-letnie Technikum Ceramiczne o specjalności - technik technologii ceramicznej,
- 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego (zdobnik ceramiki, produkcja ceramiki).
Sieć szkolna wymaga poprawy, lepszej funkcjonalności oraz wyposażenia. Przede wszystkim szkoły nie posiadają odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć sportowych. Drugim znaczącym utrudnieniem jest niewystarczająca ilość stanowisk komputerowych do prowadzenia obowiązkowych zajęć szkolnych. Jakość sprzętu komputerowego jest również niezadowalająca.

2.3.7 Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańcom Szczawna Zdroju zapewnia V Komisariat Policji w Wałbrzychu – Rewir w Szczawnie Zdroju. Dużą rolę w zakresie ochrony porządku publicznego pełni Straż Miejska.

Stan zagrożenia przestępstwami z uwzględnieniem wybranych kategorii zdarzeń przedstawia poniższa tabela:

	PRZESTĘPSTWA

	Rodzaj zdarzenia
	2003
	2004
	2005
	Różnica
	WD %

	Zabójstwo
	0
	1
	0
	- 1
	0

	Zgwałcenie
	1
	0
	1
	+ 1
	100

	Rozbój 
	22
	20
	14
	_- 6
	70

	Kradzież z włamaniem do:
	86
	64
	33
	- 31
	52

	obiektu handlowego
	4
	6
	5
	- 1
	83

	szkoły, zakładu, instytucji
	5
	0
	5
	+ 5
	500

	mieszkania
	5
	4
	5
	+ 1
	125

	inne
	72
	54
	18
	- 36
	33

	Kradzież mienia (bez samochodu)
	66
	73
	75
	+ 2
	103

	Pożary
	3
	2
	2
	0
	100

	Przestępczość samochodowa:
	70
	55
	46
	- 9
	84

	kradzież
	8
	11
	13
	+ 2
	118

	włamanie 
	59
	36
	32
	- 4
	89

	okradanie
	3
	8
	1
	- 7
	13

	RAZEM 
	248
	215
	171
	- 44
	79


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z V Komisariatu Policji w Wałbrzychu

Ilość popełnionych w ostatnich latach wykroczeń z uwzględnieniem ich rodzajów prezentuje poniższa tabela:

	WYKROCZENIA

	Rodzaj wykroczenia
	2004
	2005
	Różnica
	WD %

	Kradzież
	206
	189
	- 17
	92

	Niszczenie mienia
	44
	22
	- 22
	50

	Zakłócenie porządku
	64
	41
	- 23
	64

	Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
	270
	243
	- 27
	90

	Nieobyczajny wybryk
	247
	162
	- 85
	66

	Zaśmiecanie, niszczenie urządzeń użytku publicznego
	114
	42
	- 72
	37

	Nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
	4
	5
	+ 1
	125

	Inne
	178
	307
	+ 172
	173

	RAZEM
	1127
	1011
	- 116
	89


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z V Komisariatu Policji w Wałbrzychu

Stan bezpieczeństwa na drogach publicznych Szczawna Zdroju przedstawiony jest poniżej:

	BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

	Kategoria
	2003
	2004
	2005

	Zdarzenia na drodze
	121
	205
	209

	wypadki
	3
	10
	12

	kolizje
	118
	195
	197

	Liczba zabitych
	0
	0
	0

	Liczba rannych
	3
	15
	19

	Liczba nietrzeźwych kierowców
	12
	23
	36


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z V Komisariatu Policji w Wałbrzychu

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa publicznego nie tylko mieszkańcom Szczawna Zdroju, ale i licznie przybywającym tu kuracjuszom i turystom, jest jedną z priorytetowych. 

2.3.8 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochronę zdrowia zapewnia Przychodnia Specjalistyczna Sp. j. NZOZ w Szczawnie Zdroju. Ponadto obiekty funkcjonujące w ramach „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. świadczą usługi nie tylko dla kuracjuszy, ale i mieszkańców Szczawna Zdroju i sąsiedniego Wałbrzycha. Do obiektów tych zalicza się Zakład Przyrodoleczniczy, Poradnia Osteoporozy, Laboratorium Analityczne. Uzdrowisko dysponując nowoczesnym sprzętem do leczenia i rehabilitacji oraz wykwalifikowaną kadrą medyczną leczy następujące schorzenia:

· choroby narządu ruchu: pourazowe, reumatyczne, zwyrodnieniowe i osteoporoza, 

· choroby układu oddechowego, w tym: laryngologiczne, astma, choroby alergiczne, 

· pylico-krzemica i inne choroby zawodowe, 

· choroby układu moczowego, 

· choroby układu sercowo-naczyniowego, 

· choroby układu trawiennego, 

· choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, 

· cukrzyca typ I i II, 

· nerwice i zaburzenia psychosomatyczne. 

Zadania z zakresu pomocy socjalnej dla mieszkańców Szczawna Zdroju realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Do głównych zadań Ośrodka należą:

· organizowanie różnych form pomocy społecznej,

· prowadzenie działalności zmierzającej do aktywizowania środowiska lokalnego.

	 
	Jednostka miary
	2004
	2005

	POMOC SPOŁECZNA

	Korzystający z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej

	korzystający z pomocy materialnej
	osoba
	1260
	1305

	korzystający z pomocy materialnej
	rodzina
	425
	437


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju 

2.3.9 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach procesu rewitalizacji

Wysokie bezrobocie, ujemny przyrost naturalny oraz stagnacja demograficzna ludności sprawiają, że należy wyznaczyć grupy społeczne wymagające wsparcia i pomocy. Są nimi przede wszystkim: 

· osoby długotrwale bezrobotne,

· absolwenci różnych szkół poszukujący pracy,

· osoby z podstawowym wykształceniem nie mogące znaleźć pracy z powodu braku           

   kwalifikacji,

· osoby z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią,

· rodziny wielodzietne,

· osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, 

· osoby starsze (emeryci i renciści).

2.3.10 Identyfikacja podstawowych problemów dotyczących sfery społecznej

Głównym problemem sfery społecznej Szczawna Zdroju jest tzw. „starzejące się społeczeństwo” oraz migracja młodzieży do większych miast oraz za granicę w celach zarobkowych. Ponadto sfera ta wymaga podjęcia wielu działań, które doprowadzą do rozwiązania następujących problemów: 

· apatia społeczna, ubóstwo, patologie i wzrost przestępczości na skutek długotrwałego stanu bezrobocia,

· oznaki marazmu społecznego,

· nieznaczne zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta,

· niewystarczająca ilość miejsc przeznaczonych na aktywne spędzanie wolnego czasu przez młodzież, przyczyniająca się pośrednio do wzrostu przestępczości i patologii społecznych,

· stosunkowa duża liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej,

· niedostatecznie rozwinięta baza kulturalno-oświatowa i edukacyjna,

· pogarszający się standard życia mieszkańców (m.in. zły stan infrastruktury mieszkaniowej),

· brak zachęt do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

· brak aktywnych działań na rzecz propagowania wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

· zagrożenia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.

2.4 Analiza SWOT 

Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru poddawanego rewitalizacji.

	MOCNE  STRONY


	SŁABE  STRONY

	Zagospodarowanie przestrzenne:

- położenie gminy w niedużej odległości od granic Czech i Niemiec

- sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej w regionie

- rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych

- dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej w centrum miasta
- wysoka atrakcyjność inwestycji mieszkaniowych

- stosunkowo dobry stan środowiska naturalnego

- zasoby wód mineralnych

- liczne obiekty zabytkowe

- bogata przeszłość historyczna 

- atrakcyjność z uwagi na duże zasoby leśne i parkowe

- bogata i zróżnicowana szata roślinna

Sfera gospodarcza:

- wysokie walory turystyczne, krajobrazowe  i przyrod​nicze 

- dobrze rozwinięta tradycyjna funkcja uzdrowiskowa z istniejącymi ośrodkami sanatoryjnymi i uzdrowiskowymi
- rozwinięta funkcja turystyczno-rekreacyjna z istniejącymi obiektami turystycznymi, gastronomicznymi, hotelowymi
- lokalizacja Parku Technologicznego

Sfera społeczna:

- wyższa jakość życia części mieszkańców w stosunku do średniej wojewódzkiej

- silne utożsamianie się mieszkańców Szczawna Zdroju z miastem

- odrębność kulturowa regionu

- znajomość środowisk wymagających pomocy i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wystarczające zasoby siły roboczej

- tendencje i ambicje młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji zawodowych


	Zagospodarowanie przestrzenne:
- negatywny wizerunek gminy ukształtowany w przeszłości jako sąsiedztwo ośrodka przemysłu węglowego

- brak obwodnicy Szczawna Zdroju

- niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego

- niezadowalający stan infrastruktury technicznej (stan nawierzchni dróg, istniejące szamba)

- niewystarczająca ilość parkingów i miejsc postojowych

- niewystarczająca infrastruktura systemu ochrony przeciwpowodziowej 

- postępująca degradacja części  zabytków i obiektów kultury

- zły stan techniczny i degradacja większości zasobów mieszkaniowych, niedobór mieszkań komunalnych i socjalnych

- słabo rozwinięta infrastruktura sportowa i oświatowa 

- brak rekreacyjnych ścieżek rowero​wych

- niewystarczające oznakowanie i zagospodarowanie tras turystycznych 
- nieduża wydajność płytko zalegających i trudno odbudowujących się źródeł wód mineralnych

Sfera gospodarcza:

- brak bezpośredniej współpracy międzynarodowej

- niedostateczne, choć stabilne dochody gminy

- brak środków na uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje 

Sfera społeczna:

- duża liczba osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych oraz absolwentów szkół poszukujących pracy  

- niski poziom wykształcenia i niedostateczne przygotowanie zawodowe bezrobotnych 

- starzejące się społeczeństwo, ucieczka ludzi młodych do dużych miast 

- w znacznej części ubogie społeczeństwo, znaczna liczba osób korzystających z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej
- częste zjawiska patologii społecznych

- znaczna przestępczość i ilość popełnianych wykroczeń 




	SZANSE
	ZAGROŻENIA



	Zagospodarowanie przestrzenne:

- możliwość pozyskania środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych funduszy strukturalnych UE i Mechanizmów Finansowych EOG 

- wykorzystanie wolnych terenów inwestycyjnych

- dostępność komunikacyjna do pobliskich gmin i centrów

- rozbudowa sieci transportowej, zapewniającej optymalny rozwój komunikacji i ochronę środowiska

- duża powierzchnia lasów i terenów górzystych 

- uwzględnienie „charakteru” miasta w odpowiednim zagospodarowaniu przestrzennym 

- systematyczna poprawa wizerunku miasta z uwzględnieniem cech historycznych i regionalnych

- trwający proces gazyfikacji powodujący ograniczenie zanieczyszczania powietrza 

- kontynuacja odbudowy i rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telefonicznej

- dbałość o poprawę czystości gminy

- racjonalna eksploatacja źródeł wód mineralnych

Sfera gospodarcza:

- powstanie Parku Technologicznego 

- rozwój kontaktów międzynarodowych oraz współpracy przygranicznej

- napływ kapitału zagranicznego

- członkostwo Gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w stowarzyszeniu Euroregion Glacensis

- współpraca Gminy w ramach porozumienia z „Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina” S. A. i „Rivendell” Sp. z o. o.

- ogólnoświatowy rozwój sektora usług m.in. w dziedzinie turystyki, rekreacji, ochrony zdrowia, prowadzący do wzrostu liczby miejsc pracy

Sfera społeczna:

- znaczna liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

- współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, organizowania różnych form podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych

- rozwój działalności Gminnego Centrum Informacji 

- inwestycje w infrastrukturę odpowiadającą potrzebom społecznym 

- dostęp do środków unijnych i krajowych na realizację projektów o charakterze społecznym  

- wzrost gospodarczy 

- zmiany legislacyjne mające wpływ na zwiększenie zatrudnienia


	Zagospodarowanie przestrzenne:
- konkurencja oraz skomplikowane i długotrwałe procedury w aplikowaniu o środki pozabudżetowe, w tym z funduszy strukturalnych UE i MF EOG

- dekapitalizacja istniejącej zabudowy

- brak środków własnych Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych na remonty obiektów infrastruktury społecznej  

- niedobór środków własnych oraz środków centralnych na mo​dernizację dróg 

- brak realizacji budowy obwodnicy  i opóźnianie budowy drogi szybkiego ruchu – Podzamcze – Piaskowa Góra – Centrum

- uciążliwość komunikacji kołowej

- konflikt ruchu pieszego z kołowym

- funkcje przemysłowe sąsiednich gmin – konfliktogenne z funkcjami turystycznymi i uzdrowiskowymi Szczawna Zdroju

- istniejące linie napowietrzne niesprzyjające zagospodarowaniu turystyczno-uzdrowiskowemu

- zagrożenie powodziowe

Sfera gospodarcza:

- konkurencyjność sąsiednich regionów

- niezbyt duże zainteresowanie inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w działalność na terenie miasta 

- niekorzystna koniunktura gospodarcza w kraju 

Sfera społeczna:

- brak skutecznej polityki państwa w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia

- znikoma liczba osób w wieku przedprodukcyjnym

- odpływ wykształconej i przedsiębiorczej młodzieży z miasta

- brak systemowych rozwiązań w zakresie skutecznej pomocy społecznej

- brak dostatecznych środków na realizację zadań społecznych




Źródło: opracowanie własne

Predyspozycje rozwojowe Szczawna Zdroju wynikają głównie z niezwykle bogatych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, jak i jego otoczenia oraz doskonałych warunków klimatycznych i uzdrowiskowych. 

Na potencjał środowiska przyrodniczego składają się takie elementy jak urozmaicony krajobraz miasta ze Wzgórzem Gedymina i pobliskim Chełmcem, duża ilość zieleni w mieście – Park Zdrojowy i Park Szwedzki, bogactwo złóż mineralnych w postaci wód leczniczych oraz bliskość i niepodważalne wartości przyrodniczo-kulturowe Ksiażańskiego Parku Krajobrazowego wraz z zabytkowym zamkiem. Dodatkowym atutem jest otaczający miasto kompleks Gór Wałbrzyskich z Masywem Trójgarbu.

Wartości środowiska kulturowego tkwią głównie w niezwykle cennej dziewiętnastowiecznej zabudowie historycznej z centrum zdrojowym i licznymi zabytkami architektury. Ponadto na możliwości rozwoju funkcji turystycznej  wpływają pozytywnie takie czynniki jak istniejące zaplecze sportowe (korty tenisowe, ośrodek jazdy konnej), baza kulturalna (teatr) oraz dobre powiązanie komunikacyjne z Wałbrzychem.

Bliskie sąsiedztwo Wałbrzycha, wielotysięcznego skupiska ludności, stanowi jeden z ważnych czynników mogących zasadniczo wpłynąć na rozwój funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej Szczawna Zdroju. W okresach weekendowych i świątecznych daje się zauważyć znaczne nasilenie ruchu turystycznego w Szczawnie. Szczególnie widoczne jest to w okolicach pasażu, Parku Zdrojowego i Parku Szwedzkiego.

Możliwości rozwojowe Szczawna Zdroju uwarunkowane są zarówno predyspozycjami, jak również barierami przestrzennymi i społeczno-ekonomicznymi.

Przez długi okres jednym z głównych czynników, stanowiących bariery w rozwoju Szczawna Zdroju, były działające na terenie Wałbrzycha kopalnie i inne zakłady przemysłowe, zanieczyszczające środowisko naturalne. Większość tych zakładów została zamknięta, co wpłynęło bardzo istotnie na poprawę stanu środowiska w rejonie Wałbrzycha.

Podstawowymi barierami w rozwoju Szczawna Zdroju są dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne, stanowiące uciążliwości w prawidłowym funkcjonowaniu uzdrowiska.

Przemiany społeczno-gospodarcze doprowadziły do załamania systemu Funduszu Wczasów Pracowniczych, w rezultacie czego znaczna część byłych domów wczasowych stała się własnością miasta. Obecny sposób użytkowania tych obiektów wpływa zarówno na niekorzystne zmiany struktury funkcjonalnej, jak i negatywny image wnętrz urbanistycznych. Obecny stan wymaga kosztownej kompleksowej rewaloryzacji i rewitalizacji tej unikalnej tkanki historyczno-kulturowej. Bariery wynikające z fizjograficznego ukształtowania terenu i jego dotychczasowego sposobu zagospodarowania uniemożliwiają rozwój m.in. systemu komunikacji w niektórych fragmentach miasta.

Za bariery rozwojowe można również uznać ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane ze strefami ochronnymi uzdrowiska oraz strefą Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca. 

ROZDZIAŁ 3. POWIĄZANIE PROCESU REWITALIZACJI                         Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE MIASTA I REGIONU 

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi zarówno w szeregu dokumentów strategicznych, planistycznych, w tym długookresowych, jak i programów z poziomu operacyjnego, wśród których można wyróżnić w szczególności:

· Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (listopad 2005),

· Strategię Rozwoju Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego (maj 2005),

· Strategię Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013 (czerwiec 2005),

· Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005-2013 (wrzesień 2004),

· Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wałbrzyskiego na 2005-2006 i lata następne (październik 2005),

· Strategię Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój (czerwiec 2000),

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna Zdroju (czerwiec 1998),

· Studium rewaloryzacji i rewitalizacji dzielnicy uzdrowiskowej Szczawna Zdroju (grudzień 1998),

· Plan Rozwoju Lokalnego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój (kwiecień 2004),

· Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008 (czerwiec 2004), 
· Program współpracy Gminy Szczawno Zdrój z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (grudzień 2004).

3.1 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku formułuje następującą misję Dolnego Śląska: „Dolny Śląsk to region, który łączy Polskę z Europą”.

Cel zasadniczy strategii to stworzenie kompleksu uwarunkowań sprawiających, że na Dolnym Śląsku da się żyć w spokoju ducha, w zgodzie z ludźmi i w harmonii z naturą.

Droga do celu zasadniczego prowadzi poprzez realizację pięciu celów strategicznych, które określają podstawowe kierunki polityki władz samorządowych:

1) integracja dolnośląska,

2) renesans cywilizacyjny,

3) społeczeństwo obywatelskie,

4) innowacyjna gospodarka,

5) otwarcie na świat.

Integracja dolnośląska związana jest z koniecznością budowania tożsamości i dążenia do wzmocnienia związków mieszkańców z regionem przy jednoczesnym otwarciu na świat.

Rolą samorządów jest bycie rzecznikiem i liderem mieszkańców. Naturalnym partnerem samorządów są organizacje pozarządowe - związki, stowarzyszenia i organizacje mieszkańców. Samorządy powinny otwierać się na inicjatywy obywateli i organizacji pozarządowych, tworzyć warunki wyrażania takich inicjatyw i promować obyczaj aktywności obywatelskiej.

Olbrzymie znaczenie ma tu wykorzystanie posiadanego potencjału, a więc rozwój szeroko pojętego ruchu turystycznego. W tym celu należy zadbać o system komunikacyjny i bazę turystyczną. Ważnym nośnikiem tożsamości i aspiracji cywilizacyjnych jest życie kulturalne regionu i jego otwarcie na szeroki krąg odbiorców. Kluczowe znaczenie ma również ład i bezpieczeństwo publiczne.

Rozwój turystyki jako jeden z ważnych kierunków rozwoju Dolnego Śląska powinien uwzględniać aktualne tendencje w turystyce krajowej i zagranicznej, regionalne uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz położenie przygraniczne z Niemcami i Czechami.

Na szczególne znaczenie zasługuje rozwijanie agroturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej, związanych z poznawaniem osobliwości przyrodniczych, zespołów zabytków i wybitnych obiektów architektonicznych, a także turystyki zdrowotnej, wiążących turystykę wypoczynkową z lecznictwem uzdrowiskowym.

Turystyka jest również najlepszym sposobem na otwarcie regionu na świat i jego popularyzację. W regionie istnieje wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych wystarczających w międzynarodowej konkurencji do przyciągnięcia turystów. Wymaga to jednak zasadniczego urozmaicenia obecnej oferty wypoczynkowej i uzdrowiskowej, modernizacji bazy pobytowej, polepszenia warunków dojazdu i szerokich działań na rzecz poprawy standardów otoczenia.

Wśród priorytetów celu gospodarczego, którym jest „Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska” wymienia się:

· podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska,

· budowa gospodarki opartej na wiedzy,

· wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku.

W zakresie celu przestrzennego, jakim jest „Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu”  określone zostały następujące priorytety:

· poprawa spójności przestrzennej regionu,

· zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

· poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych,

· zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki, 

· zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Natomiast do priorytetów celu społecznego, który brzmi: „Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat” zaliczają się:

· integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

· umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury,

· poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych

· stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa,

· aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich.

3.2 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego

Strategia Rozwoju Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego, stanowiąca dokument uzupełniający do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, sformułowała misję gmin uzdrowiskowych następująco: „Uzdrowisko szansą wzmocnienia lokalnego i regionalnego rozwoju cywilizacyjnego”. Oznacza to, że wykorzystanie odpowiednich zasobów zasobów kapitału naturalnego, którego efektem będzie rozwój uzdrowisk i usług medyczno-rehabilitacyjnych oraz usług turystycznych, rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych może być bardzo istotnym uzupełnieniem szans rozwoju cywilizacyjnego gmin. Zasoby kapitału naturalnego oraz tradycje i doświadczenia w zakresie funkcjonowania sektora uzdrowiskowego wsparte współpracą gmin i zewnętrznymi źródłami finansowania pozwolą na przyspieszony rozwój gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska.

Strategia Rozwoju Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego zaproponowała szereg przedsięwzięć, kompatybilnych z gminnymi planami rozwoju lokalnego oraz wieloletnimi planami inwestycyjnymi gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku, które mają przyczynić się do realizacji celów strategicznych. Ponadto wymienia następujące cele operacyjne:

· w sferze gospodarki: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój sektora uzdrowiskowo-turystycznego, aktywizacja obszarów wiejskich, upowszechnianie zasad rozwoju;

· w sferze infrastruktury: rozwój lokalnej infrastruktury sektora usług uzdrowiskowo-turystycznych, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego, zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowo-historycznego;

·  w sferze społecznej: uelastycznienie lokalnego rynku pracy, rozszerzania wachlarza usług edukacyjnych, upowszechnianie wiedzy o lokalnym środowisku i historii, rozwój postaw obywatelskich;

· w sferze ekologii: rozpoznanie zasobów kapitału naturalnego, ochrona zasobów środowiska, racjonalne wykorzystywanie zasobów.

3.3  Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Powiatu   
       Wałbrzyskiego na lata 2005-2013 

Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego jako cel nadrzędny przyjęła „harmonijny rozwój Powiatu Wałbrzyskiego zapewniający wzrost poziomu życia mieszkańców”. Wśród celów priorytetowych wymienia się:

· zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego poprzez zachowanie walorów przyrodniczych powiatu, dbałość o ochronę środowiska naturalnego i niwelowanie niekorzystnych wpływów działalności antropogenicznej,

· zrównoważony rozwój środowiska kulturowego przez wielokierunkowy rozwój wszelkich form kultury oraz zachowanie walorów środowiska kulturowego i dziedzictwa narodowego i wielokulturowego Powiatu,

· zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości i sfery usług oraz tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie konkurencyjności zewnętrznej powiatu, rozwój gospodarczy turystyki, rekreacji, lecznictwa uzdrowiskowego oraz wielokierunkowy rozwój obszarów wiejskich,

· zrównoważony rozwój społeczny poprzez nowoczesną edukację będącą kluczem rozwoju Powiatu i jednocześnie satysfakcji mieszkańców, sprawną i nowoczesną ochronę zdrowia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa publicznego, skuteczną pomoc społeczną, rozwój sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracę zagraniczną jako element przebudowy i rozwoju infrastruktury społecznej,

·  zrównoważony rozwój przestrzenny przez przebudowę i rozbudowę obszarów zurbanizowanych oraz poprawa standardów cywilizacyjnych obszarów wiejskich jako miejsc pracy i stałego zamieszkania, a także wdrażanie europejskich norm i przepisów zagospodarowania i ładu przestrzennego w gospodarce przestrzennej, geodezyjnej i architekturze. 

3.4 Powiązanie procesu rewitalizacji z Powiatową strategią rozwiązywania    
      problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005-2013 
Przyjęta w tym dokumencie wizja idealnej przyszłości brzmi: „Skuteczny system pomocy społecznej zapewniający pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. Jej realizacji służyć będzie szereg działań w ramach celów strategicznych i operacyjnych:

Cel strategiczny I – Stworzenie skutecznego systemu wsparcia rodziny:
· zapobieganie umieszczaniu dzieci poza rodziną poprzez rozszerzenie poradnictwa specjalistycznego rodzinnego psychologicznego i prawnego, szkolenia kadry PCPR, współpracę z gminami w zakresie poradnictwa i szkoleń kadry ośrodków pomocy społecznej oraz utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

· pomoc w integracji ze społeczeństwem poprzez pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i opracowanie i wdrożenie programów integracji uchodźców;

Cel strategiczny II – Stworzenie sprawnego systemu pomocy dzieciom pozbawionym opieki:
· tworzenie zastępczych form opieki przez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, tworzenie i szkolenie zawodowych rodzin zastępczych, zapewnienie właściwej opieki i wychowania w rodzinach zastępczych, tworzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, a także tworzenie pogotowi rodzinnych,

· zapewnienie właściwych warunków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to przede wszystkim tworzenie rodzinnych form opieki, przekształcanie placówek w wielofunkcyjne, w tym wsparcia dziennego, wprowadzanie standardów w  placówkach, modernizacja bazy lokalowej, uruchamianie grup usamodzielnienia oraz szkolenia kadry placówek w kierunku indywidualizacji pracy z dzieckiem,

· ułatwianie startu w dorosłe życie wychowankom placówek i rodzin zastępczych przez pomoc w integracji ze społeczeństwem, prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków oraz tworzenie dla nich grup wsparcia;

Cel strategiczny III – Stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych:

· zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez systematyczną likwidację barier, wspieranie zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności, szkolenia i przekwalifikowania oraz sporządzenie diagnozy środowiska osób niepełnosprawnych,

· zapewnienie usług instytucjonalnych na odpowiednim poziomie przez utworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, realizację programu naprawczego oraz podnoszenie standardu usług w domach pomocy społecznej,

· pobudzanie osób niepełnosprawnych do aktywności poprzez popularyzowanie ich dorobku kulturalnego i sportowego osób niepełnosprawnych, stworzenie systemu informacji oraz włączenie organizacji pozarządowych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  

3.5  Powiązanie procesu rewitalizacji z Planem Rozwoju Lokalnego    
       Powiatu Wałbrzyskiego na 2005-2006 i na lata następne


Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wałbrzyskiego przyjął dwa naczelne priorytety, które będą realizowane przez podejmowanie określonych działań inwestycyjnych w ramach zdefiniowanych celów rozwoju. Priorytety i cele zostały sformułowane następująco:

Priorytet I. Zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego Powiatu Wałbrzyskiego.

Cele:

· zachowanie walorów przyrodniczych Powiatu,

· dbałość o ochronę środowiska naturalnego i niwelowanie niekorzystnych wpływów działalności antropogenicznej.

Priorytet II. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Wałbrzyskiego.

Cele:

· rozwój przedsiębiorczości i sfery usług oraz tworzenie nowych miejsc pracy,

· zwiększanie konkurencyjności zewnętrznej Powiatu,

· turystyka, rekreacja, lecznictwo uzdrowiskowe jako gałęzie rozwoju gospodarczego,

· wielokierunkowy rozwój gospodarczy obszarów wiejskich,

· zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu,

· zwiększenie dostępności Powiatu pod cele inwestorskie,

· nowoczesna edukacja – kluczem rozwoju Powiatu,

· sprawna i nowoczesna ochrona zdrowia mieszkańców,

· wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,

· skuteczna pomoc społeczna na terenie Powiatu Wałbrzyskiego,

· zachowanie walorów środowiska kulturowego i dziedzictwa narodowego i wielokulturowego Powiatu,

· dostępność wewnętrzna i zewnętrzna Powiatu,

· rozwój wszelkich form kultury, sportu i rekreacji.

3.6 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju    
      Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój 

Przyjęte w dokumencie cele strategiczne w ramach pięciu głównych priorytetów rozwoju są następujące: 

Priorytet I.  Intensywne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz utrzymania i wzmocnienia funkcji uzdrowiskowej gminy poprzez wykorzystanie naturalnych walorów i ich  ochronę oraz realizację przez różne podmioty usług zdrowotnych, w tym:

· wykonanie obwodnicy Szczawna-Zdroju,

· poprawa jakości dróg i infrastruktury towarzyszącej, przebudowa ciągów komunikacyjnych, zwiększenie ilości miejsc parkingowych i postojowych,

· poprawa stanu czystości cieków melioracji podstawowej i szczegółowej,

· rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej,

· przyspieszenie działań związanych z likwidacją lokalnych kotłowni, zastąpienie paliwa stałego gazem,

· wymiana oświetlenia ulicznego,

· remont i przebudowa napowietrznych linii energetycznych,

· edukacja ekologiczna, zastosowanie proekologicznych technologii,

· dążenie do zachowania wzorowej czystości gminy,

· przestrzeganie zasad o ochronie gruntów rolnych i lasów,

·   stała wymiana doświadczeń z uzdrowiskami krajowymi i zagranicznymi,

·   stałe podnoszenie standardu obiektów leczniczo-sanatoryjnych.

Priorytet II. Dalszy rozwój charakteru turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnego gminy poprzez:
· stałe podnoszenie standardu obiektów wypoczynkowych i turystycznych,

· wspieranie inwestycji powodujących  rozwój turystyki aktywnej i sportu,

· poprawę i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa,

· rozwój bazy pobytowej,

· opracowanie wieloletniego programu rozwoju turystyki, 

· umożliwienie niepełnosprawnym korzystania z dobrodziejstw gminy.              

Priorytet III. Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych oraz ich rewaloryzacja i rewitalizacja z dostosowaniem przestrzeni osadniczej dla potrzeb niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim:

· rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego centrum Szczawna Zdroju,

· podwyższenie standardu komunalnych zasobów mieszkaniowych,

· poprawa jakości gospodarowania zasobami lokalowymi,

· przygotowanie pełnego uzbrojenia technicznego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,

· uruchomienie programu mieszkaniowego,

· stała dbałość o poprawę stanu zabytków architektury i budownictwa,

· likwidacja barier architektonicznych.

Priorytet IV. Promocja przedsiębiorczości oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
· przygotowanie pełnego uzbrojenia pod przyszłą działalność                  usługowo-handlową,

· wprowadzenie i stosowanie preferencji dla podmiotów inwestujących w Szczawnie Zdroju,

· unowocześnienie technologii eksploatacji złóż zasobów wód leczniczych, 

· dbałość o rozwój infrastruktury przedsiębiorstw,

· stałe wspieranie funkcjonujących przedsiębiorstw,

· podnoszenie jakości świadczonych usług i dostosowanie ich do wymogów europejskich,

· prowadzenie ścisłej współpracy z Urzędem Pracy, Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Funduszem Regionu Wałbrzyskiego,

· wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia,

· podniesienie standardu kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum.

Priorytet V. Promowanie atrakcyjnego wizerunku uzdrowiska. Ścisła współpraca i współdziałanie z Wałbrzychem, Starostwem Powiatowym, województwem, regionem i gminami głównie zrzeszonymi w Związku Miast i Gmin Książańskich, a w tym:
· dbałość o wizerunek miasta w wyodrębnionych strefach: uzdrowiskowej, usługowo-wypoczynkowej, mieszkaniowej, zorganizowanej działalności gospodarczej, turystyczno-gospodarczej,

· stała bogata oferta kulturalna i rekreacyjno-sportowa miasta,

· budowa programu promocji gminy,

· stała współpraca z mediami,

· wzmożenie działań na rzecz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym i międzynarodowym,

· otwartość na działania mogące przynieść gminie korzyści,

· współpraca i współdziałanie z gminą Wałbrzych, Starostwem Powiatowym, województwem i gminami przynależnymi do Związku Miast i Gmin Książańskich na rzecz promocji wizerunku naszego regionu.

3.7 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawno Zdrój 

Uwarunkowania i kierunki wpływające na rozwój zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój zawarte w Studium są zbieżne z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Poprzez kreowanie punktów koncentracji atrakcji turystycznych w granicach administracyjnych miasta, powiązanych ze strategicznymi pasmami rozwoju oraz poprzez wewnętrzne powiązania pomiędzy tymi punktami, powstał system sieci, będącej podstawą rewaloryzacji, rewitalizacji i projektowania nowych funkcji miejskich. Właściwy rozwój tych funkcji umożliwia koncepcja czytelnego, nowego systemu komunikacji kołowej i pieszej, opartego na segregacji tych dwóch ruchów i dążącego do zminimalizowania punktów kolizji. 

Główne kierunki rozwoju związane będą także z odzyskaniem i wyeksponowaniem historyczno-kulturowej tożsamości miasta, dążeniem do osiągnięcia atrakcyjnego image i wzrostu standardu życia w mieście. Realizacja tych celów powinna istotnie przyśpieszyć aktywizację i spowodować wyraźny rozwój gospodarczy.

Kierunek I – Działania w sferze środowiska przyrodniczego 

Ze względu na uzdrowiskowo-turystyczny charakter miasta oraz przyjętą koncepcję rozwoju funkcji wiodącej, szczególny nacisk należy położyć na ochronę i poprawę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Szczególnym zagrożeniem dla Szczawna Zdroju jest Wałbrzych, który mimo likwidacji wielu zakładów przemysłowych, nadal zawyża średnią emisji zanieczyszczeń. Istnieją jednak szanse na poprawę stanu środowiska przyrodniczego poprzez dalsze działania restrukturyzacyjne przemysłu.

Bliskie sąsiedztwo Wałbrzycha, powodujące wzmożony ruch samochodowy oraz przejazdy przez centrum Szczawna w celu znacznego skracania drogi, wymusiło określenie priorytetowego zadania, polegającego na rozwiązaniu systemu komunikacji jako podstawowego problemu do realizacji przyjętych kierunków rozwoju i turystycznego zagospodarowania miasta.

Tworzenie systemu ciągów powiązań ekologicznych i rekreacyjnych, umiejętne i racjonalne ich zagospodarowanie z zachowaniem wszelkich zasad ochrony środowiska przyrodniczego, będzie wiodącym działaniem programu aktywizacji przestrzenno-gospodarczej w zakresie rozwoju funkcji uzdrowiskowo-turystycznej.

Kierunek II – Działania w sferze środowiska kulturowego

Działania w sferze środowiska kulturowego podjęte w celu aktywizacji przestrzenno-gospodarczej Szczawna Zdroju, obejmować będą głównie poczynania związane z wyeksponowaniem najbardziej atrakcyjnych części miasta, określeniem cech identyfikacyjnych oraz prorozwojowych szans tkwiących w potencjale środowiska kulturowego. Realizacja tych zadań wymuszać będzie niejednokrotnie dokonywanie zdecydowanych, kosztownych i konfliktowych posunięć ze strony inwestorów i władz samorządowych. Wynikać to będzie z konieczności przeprowadzenia zmian funkcjonalno-przestrzennych w strukturze miasta, rewaloryzacji i rehabilitacji całych założeń urbanistycznych, w tym komunikacyjnych, a także renowacji architektonicznej i adaptacji budynków mieszkalnych na cele wypoczynkowe.

Niezbędnym elementem rozwoju będzie stworzenie i doskonalenie image miasta. Cel ten może być uzyskany poprzez wprowadzenie ładu przestrzennego we wszystkich skalach urbanistycznych i architektonicznych oraz poprzez podniesienie atrakcyjności programowo-przestrzennej struktury usług i innych funkcji uzupełniających. Ważnym elementem stanowiącym o atrakcyjności uzdrowiskowej i turystycznej miasta będzie stworzenie odpowiedniej bazy oferty zaspakajającej wybredne gusty potencjalnych klientów oraz stworzenie specyficznego wizerunku miasta, rozpoznawalnego w kraju i za granicą.  

Kierunek III – Punkty koncentracji atrakcji turystycznych i sieć ich powiązań podstawą rewaloryzacji i rewitalizacji oraz projektowania nowych funkcji miejskich Szczawna Zdroju.

Miejsca najbardziej atrakcyjne turystycznie są zlokalizowane na głównych pasmach łączących strategiczne regiony: Wzgórze Gedymina i Chełmiec oraz Książ i Masyw Trójgarbu, a także  miejsca wokół tych pasm. Sieć powiązań rejonów i punktów koncentracji atrakcji turystycznych kształtuje w znacznym stopniu podział funkcjonalny miasta na tereny uzdrowiskowe, tereny aktywizacji rekreacyjnej, tereny zieleni, parków, tereny pasm aktywności usługowej i komercyjnej oraz tereny mieszkaniowe. Sieć ta łączy tereny o różnych funkcjach systemem ciągów pieszych, rowerowo-konnych oraz systemem komunikacji kołowej. Tereny te są miejscami szczególnie ważnymi w aspekcie rozwoju miasta. Będą wymagać kompleksowej rewaloryzacji oraz  rewitalizacji w zakresie funkcji i estetyki obiektów kubaturowych i ich otoczenia. Znaczącą rolę dla rozwoju funkcji turystycznej odgrywa koncepcja zagospodarowania „Wzgórza Gedymina”. Obejmuje ona stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, na który składałby się m.in. tor rowerowy, tor saneczkowy, tor snowboardowy. Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje również nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. Zabudowa ta musi podlegać ścisłej kontroli w aspekcie jej komplementarności wobec historycznej, unikalnej architektury regionalnej tego uzdrowiskowego miasta.

Kierunek IV – System komunikacji kołowej i pieszej podstawą przestrzennego rozwoju miasta.

Miasto Szczawno Zdrój jest obecnie przecięte dwiema drogami krajowymi, nr 375 z Wałbrzycha – Sobięcina do Starych Bogaczowic oraz nr 376 z Czarnego Boru do Szczawienka – Świebodzic. Szczególnie uciążliwa dla miasta jest droga nr 375, przecinająca centrum Uzdrowiska na dwie części. Dodatkowe, znaczne potoki ruchu na tym odcinku stanowią poważną barierę w rozwoju i funkcjonowaniu miasta.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego Szczawna Zdroju przewidują nową, hierarchiczną, kilkustopniową strukturę systemu komunikacji kołowej. Główne drogi (krajowe) przebiegać będą wokół Szczawna Zdroju od północy i zachodu. Przewiduje się ponadto zamknięcie pętli od strony Piaskowej Góry z połączeniem przy dworcu kolejowym Wałbrzych Miasto. Kolejne, niższe klasy ulic w systemie hierarchicznej struktury komunikacji kołowej to pętle po stronie północnej i południowej. Trzecia oraz  czwarta klasa tej struktury będzie ku części centralnej miasta. Poprzez wyeliminowanie ruchu z centrum możliwe będzie bezkolizyjne połączenie obecnie podzielonych części Uzdrowiska ciągiem pieszym wzdłuż ul. Kolejowej. Umożliwi to również połączenie dwóch parków, Szwedzkiego i Zdrojowego oraz przedłużenie ciągu pieszego po ul. Kościuszki oraz ul. Kopernika i dalej, w kierunku Dworzyska.

Bardzo niekorzystnym czynnikiem w sieci drogowej Szczawna Zdroju jest przejazd przez miasto dużej ilości samochodów mieszkańców Wałbrzycha, a zwłaszcza z osiedli Podzamcze i Piaskowa Góra. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest budowa obwodnicy przebiegającej od wschodniej strony Szczawna Zdroju. Drugą ważną dla Szczawna Zdroju inwestycją komunikacyjną jest budowa obwodnicy w kierunku Strugi. 

Niezadowalający jest również stan techniczny dróg gminnych. Szereg dróg wymaga przebudowy wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Z tematyką komunikacji wiąże się zagadnienie systemu ścieżek rowerowych na terenie Szczawna Zdroju. System ten powinien być zaprojektowany na podstawowym założeniu wizji rozwoju miasta opartej o powiązania między uzdrowiskiem a rejonami koncentracji atrakcji turystycznych oraz pomiędzy poszczególnymi punktami koncentracji atrakcji turystycznych. Jednym z najważniejszych elementów tworzonego systemu ścieżek rowerowych będzie stara, zdemontowana linia kolejowa relacji Wałbrzych – Boguszów - Gorce przez Szczawno Zdrój.           

Kierunek V – Odzyskanie i wyeksponowanie historyczno-kulturowej tożsamości miasta.

Jednym z zasadniczych zadań i celów w tworzeniu prorozwojowych kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie odzyskanie i wyeksponowanie historyczno-kulturowej tożsamości Szczawna Zdroju. Jest to zadanie nadzwyczaj trudne i wymagające znacznych nakładów finansowych oraz rygorystycznego nadzoru budowlanego i konserwatorskiego w realizacji zadań rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Nowa zabudowa powinna bezwzględnie nawiązywać do lokalnej architektury historycznej. 

Najtrudniejszym jednak zadaniem, wymagającym czasu, konsekwencji i odpowiedniego klimatu społecznego, będzie przebudowa architektury z lat ubiegłych. Jest to niezwykle istotny element w odzyskiwaniu historyczno-kulturowej tożsamości miasta oraz odbudowie i budowie atrakcyjnego image.

Obszary wymagające rewaloryzacji i rehabilitacji dotyczą trzech rodzajów zabudowy:

· terenów starej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych,

· terenów starej zabudowy o niskich walorach architektonicznych,

· terenów zabudowy powojennej bez wartości architektonicznej.

Tereny starej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych to obszary zlokalizowane głównie wzdłuż ulicy Sienkiewicza oraz części ulicy Słowackiego, przylegającej do Parku Zdrojowego. Rewaloryzacja tych obszarów polegać będzie głównie na odrestaurowaniu i wyeksponowaniu najcenniejszych obiektów znajdujących się w tej strefie. 

Tereny starej zabudowy o niskiej walorów architektonicznych, przewidziane do rehabilitacji, to głównie zabudowa zlokalizowana przy ulicach: Chopina, Słowackiego, Solickiej przy wjeździe do miasta oraz ulicy Baczyńskiego od strony Konradowa. Rehabilitacja tych obszarów związana będzie   z koniecznością poprawy ich stanu technicznego, zmianą funkcji, a nawet możliwością dokonania wyburzeń niektórych najbardziej zdewastowanych obiektów.

Tereny określone jako zabudowa powojenna bez wartości architektonicznej,  przeznaczone  do  rehabilitacji,  to  obszary  skupione w  centrum miasta, wyraźnie odbiegające swoją formą od charakteru miasta uzdrowiskowego. Dotyczy to budynków mieszkaniowych z okresu powojennego, wykonanych  w kształcie „klocków” z płaskimi dachami. Szczególnie niekorzystny wizerunek stwarzają budynki położone w bezpośrednim  sąsiedztwie strefy uzdrowiskowej i projektowanej strefy usługowo-wypoczynkowej. Dotyczy to między innymi niektórych budynków przy Alei Spacerowej i ulicy Mickiewicza, gdzie bliskie sąsiedztwo nowych „klocków” ze starymi, zabytkowymi obiektami wprowadza rażący dysonans architektoniczny. Budynki takie powinny zostać przebudowane. Zabiegów przebudowy należałoby dokonywać zgodnie z fachowo opracowanymi projektami architektonicznymi. Nawet nieznaczne zmiany np. dobudowa do budynków spadzistych dachów krytych odpowiednim materiałem, pozwoli na tworzenie nowych form, które swoim charakterem wyeliminują obecnie panujący dysonans i dewastację krajobrazu miasta.

Odzyskanie tożsamości miasta wymaga również wizualnej izolacji Szczawna Zdroju od zdekapitalizowanej zabudowy starych czynszówek Wałbrzycha, szczególnie Białego Kamienia. Izolacja taka możliwa jest do osiągnięcia poprzez zasadzenie szybko rosnących drzew na granicy obu miast.

Kierunek VI - Atrakcyjny image i wzrost standardu życia jako zasadniczy element aktywizacji gospodarczej

Atrakcyjny image miast uzdrowiskowo-turystycznych stanowi podstawę ich bytu i rozwoju. Podobnie odpowiedni standard otoczenia (infrastruktura techniczna, wewnętrzna i zewnętrzna) jest współcześnie podstawą atrakcyjności miejscowości zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz inwestorów. Działania takie już obecnie stanowią jedno z głównych zadań władz miejskich. Jeśli chodzi o inwestycje komercyjne, nie dopuszcza się inwestycji uciążliwych dla środowiska. Gmina stara się zapewnić możliwość łatwego i szybkiego inwestowania podmiotów gospodarczych w usługi tworzące infrastrukturę turystyczną. Rozwój funkcji turystycznej stanowi uzupełnienie wiodącej funkcji uzdrowiskowej miasta.

Nowa koncepcja podziału funkcjonalno-przestrzennego miasta ma na celu wyeksponowanie najbardziej wartościowych części miasta, wyodrębnienie strefy uzdrowiskowej i wypoczynkowej oraz połączenie ich w jedną strefę koncentracji atrakcji o funkcji usługowej dla turystów, wczasowiczów, kuracjuszy i mieszkańców. Strefa ta dzięki swojemu charakterowi będzie tworzyła niepowtarzalny image miasta, jego wartość reklamową istotną dla zaistnienia na rynku turystycznym.

Koncepcja prorozwojowego image miasta obejmuje szczegółową rewaloryzację i rewitalizację funkcji uzdrowiskowo-turystycznej oraz kreowanie image otoczenia i architektury obiektów.

Zabytkowe obiekty architektury Szczawna Zdroju stanowią największą wartość kulturową miasta. Koncepcja rewitalizacji zakłada wyeksponowanie najcenniejszych obiektów, m.in. poprzez działania związane ze zorganizowaniem systemu ciągów pieszych i spacerowych w najbardziej atrakcyjnych rejonach miasta. Koncepcja zakłada również wyeksponowanie tych obiektów poprzez ich adaptację na cele turystyczne.

Głównym zadaniem rewitalizacji będzie utrwalenie jednorodności struktury zabudowy oraz podkreślenie jej cech wyróżniających. Dotyczy to skali nowych inwestycji, których gabaryty i szczegółowe cechy powinny nawiązywać do cech otaczającej zabudowy historycznej i cech otaczającego krajobrazu.

3.8 Powiązanie procesu rewitalizacji ze Studium rewaloryzacji i rewitalizacji dzielnicy uzdrowiskowej Szczawna Zdroju
Studium rewaloryzacji i rewitalizacji dzielnicy uzdrowiskowej Szczawna Zdroju przedstawia kompletny projekt rewaloryzacji i rewitalizacji w następujących rejonach miasta:

· I Rejon – najstarszy układ urbanistyczny sprzed 1840 roku (ulice Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego wraz z Parkiem Zdrojowym),

· II Rejon – układ urbanistyczny powstały po 1840 roku („mały trójkąt” tworzony przez ul. Wojska Polskiego, Kolejową i Kościuszki),

· III Rejon – układ urbanistyczny powstały po 1844 roku (ul. Spacerowa, Dworzysko, Park Szwedzki),

· IV Rejon – układ urbanistyczny powstały po 1877 roku (ul. Kolejowa, Mickiewicza),

· V Rejon – układ urbanistyczny powstały w pierwszym 10-leciu XX wieku (wokół Pl. 3-Maja i ul. Solickiej),

· VI Rejon – układ urbanistyczny okresu międzywojennego (ul. Lipowa, Słoneczna, Bohaterów Westerplatte). 

Autorzy Studium wskazali obiekty, które wymagają rewaloryzacji, rewitalizacji czy rozbiórki. Ponadto określili szereg innych działań, które należy zrealizować w poszczególnych rejonach.

3.9  Powiązanie procesu rewitalizacji z Planem Rozwoju Lokalnego    
       Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój 

Plan Rozwoju Lokalnego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej na bazie wizji gminy wskazanej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz priorytetów wytyczonych w Strategii Rozwoju precyzuje szereg zadań szczegółowych niezbędnych do realizacji w najbliższych latach.

Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na obszarze Szczawna Zdroju dotyczą następujących zagadnień:

· rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury,

· poprawy stanu środowiska naturalnego,

· poprawy stanu środowiska kulturowego,

· poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, 

· zmiany w sposobie użytkowania terenu.

Podstawowe cele wskazane w Planie Rozwoju Lokalnego, a mianowicie wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, pokrywają się z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji.
3.10  Powiązanie procesu rewitalizacji z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa priorytety działań remontowo-modernizacyjnych, niezbędnych do utrzymania w stanie nie pogorszonym mieszkaniowego zasobu gminy:

· wymiana i modernizacja instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,

· poprawa stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych,

· remont pokryć dachowych,

· osuszanie budynków,

· rewitalizacja elewacji.

Corocznie ustalany jest szczegółowy plan koniecznych remontów z uwzględnieniem działań priorytetowych. 

3.11  Powiązanie procesu rewitalizacji z Programem współpracy Gminy Szczawno Zdrój z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa strategiczne cele współpracy następująco:

· objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej, 

· umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną i tradycje,
· stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
· prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
· racjonalne wykorzystanie środków finansowych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może w szczególności przybierać formy:
· wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności współdziałania w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy,

· tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatorskim,

· wspólnego opracowania rocznych programów współpracy,

· współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

· wzajemne informowanie się o możliwościach pozyskiwania dodatkowych pozabudżetowych środków finansowych,

· promocji wspólnych działań Gminy i organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego,

· pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową,

· organizowania konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego,
· zlecania organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym Gminy.
Katalog zadań priorytetowych w zakresie zadań własnych gminy, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego brzmi następująco:
a) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mająca na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo (z zakresu piłki nożnej i tenisa ziemnego, kolarstwa górskiego).

b) przeciwdziałanie patologiom społecznym:

· organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

· organizacja dla dorosłych zajęć sportowych i rekreacyjnych propagujących trzeźwy styl życia,

· organizacja zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży,

· organizacja punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 4. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO ZDRÓJ 

4.1 Okres realizacji LPR
Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój przewidziany jest na lata 2006-2013. Ma to ścisły związek z okresami planowania unijnego budżetu. Obecnie dobiega końca okres budżetowania 2004-2006, a trwają przygotowania do okresu programowania obejmującego lata 2007-2013. Trudno na obecnym etapie przewidzieć, jakie narzędzia dostępne będą w kolejnym okresie programowania budżetu Wspólnoty, dlatego też w ramach LPR należy stworzyć jak najszersze możliwości realizacji konkretnych zadań i projektów w przyszłości.

4.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

Przyjęto, iż Szczawno Zdrój jako miasto zabytkowe, jedno z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku, zaliczane do miejsc o wyjątkowej atrakcyjności turystycznej, zostanie na całym obszarze administracyjnym - w długiej perspektywie czasu - poddane rewitalizacji. 

Jednakże ze względu na specyfikę aplikowania o pozabudżetowe środki finansowe oraz ograniczone możliwości gminy czy innych podmiotów, przyjęto, że w pierwszej kolejności procesowi rewitalizacji będzie poddana najstarsza, zabytkowa część miasta, która stanowi spójną strefę geograficzną, w tym przede wszystkim wskazane przez autorów Studium rewaloryzacji i rewitalizacji dzielnicy uzdrowiskowej Szczawna Zdroju następujące obszary:

· rejon ulic Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego wraz z Parkiem Zdrojowym,

· rejon tzw. „małego trójkąta” tworzony przez ul. Wojska Polskiego, Kolejową i Kościuszki,

· rejon ulicy Spacerowej, Dworzyska i Parku Szwedzkiego,

· rejon ulic Kolejowej i Mickiewicza,

· rejon wokół Pl. 3-Maja i ul. Solickiej,

· rejon ulicy Lipowej, Słonecznej i Bohaterów Westerplatte. 

Obszary te charakteryzują się następującymi cechami: 

· zły stan techniczny obiektów o dużym znaczeniu architektonicznym i historycznym,
· zdegradowane obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym liczne zabytkowe kamienice,
· niezagospodarowane obiekty,
· zły stan publicznej infrastruktury technicznej (m.in. ulic, placów, części  chodników),
· brak odpowiedniego, spójnego zagospodarowania przestrzeni publicznej,
· długotrwale utrzymujące się zjawisko bezrobocia,
· występowanie licznych patologii społecznych,
· niska przedsiębiorczość mieszkańców,
· brak instytucji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.
Tak przyjęta preferencja obszarów pozwoli na sukcesywne i kompleksowe podejście do problemu odnowy zabytkowej części miasta oraz w konsekwencji doprowadzi do podniesienia jakości życia mieszkańców, pobudzenia aktywności lokalnych środowisk oraz zapobiegania wykluczeniom i marginalizacji wielu grup społecznych. Ponadto poczynione założenia doprowadzą do trwałego podtrzymania walorów historycznych i specyfiki lokalnej Szczawna Zdroju. 

Poza wymienionymi rejonami priorytetowo traktowane będą również punkty koncentracji atrakcji turystycznych i sieć ich powiązań. Zwłaszcza zagospodarowanie góry Chełmiec i Wzgórza Gedymina przyniesie Gminie i jej mieszkańcom wymierne korzyści oraz przyczyni się do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej Szczawna Zdroju.

Realizacja priorytetowych zadań Programu stworzy fundament do budowy i promocji wizerunku Szczawna Zdroju jako interesującego ośrodka turystycznego.

Granice obszaru planowanego priorytetowo do rewitalizacji w mieście zostały wyznaczone na podstawie:

· wnikliwej analizy danych o sytuacji przestrzennej, ekonomicznej i społecznej miasta, 

· syntezy wniosków – kart projektów złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty na wstępnym etapie opracowywania niniejszego dokumentu,

· zbadania zgodności celów i założeń oraz zadań ujętych w LPR z dokumentami strategicznymi miasta, powiatu wałbrzyskiego i województwa dolnośląskiego.
Przeprowadzona analiza sytuacji przestrzenno-społeczno-gospodarczej pozwoliła wskazać najważniejsze dla miasta obszary o szczególnych trudnościach, które charakteryzują się poniższymi zjawiskami:

· niski wskaźnik aktywności ekonomicznej, wysokie bezrobocie,

· wysoki stopień zubożenia i wykluczenia społecznego,

· niski poziom edukacji,

· wysoki stopień przestępczości i wykroczeń,

· wysoki stopień degradacji infrastruktury technicznej.

4.3 Kryteria wyboru kolejności realizacji zadań w ramach LPR

Zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczawna Zdroju mają zróżnicowany wpływ na rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy wspieranych obszarów.

Wybór zadań i ich kolejności realizacji będzie uzależniony od dostępności środków finansowych, gotowości zadań do realizacji (posiadanie dokumentacji technicznej, niezbędnych decyzji administracyjnych) oraz stopnia realizacji celów zapisanych w Programie. W większości zadań, szczególnie związanych z budową czy przebudową infrastruktury komunalnej, rewitalizacją obiektów publicznych, odnową zabytków, głównym inwestorem będzie Gmina, która dysponuje ograniczonymi środkami na inwestycje. W przypadku takich projektów decydującym kryterium wpływającym na wybór konkretnych rozwiązań będzie możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 


Ze względu na możliwość realizacji projektów, wpisujących się w ramy Programu, przez inne jednostki publiczne lub niepubliczne (w tym np. organizacje pozarządowe, kościół) przeprowadzenie ważnych z punktu widzenia miasta przedsięwzięć będzie uzależnione od możliwości finansowych tych podmiotów. 


Z racji znaczenia społeczno-gospodarczego poszczególnych rodzajów inwestycji oraz ich wpływu na rozwój terenu rewitalizowanego, wskazuje się na następującą hierarchię działań:

· przedsięwzięcia prowadzące do poprawy stanu infrastruktury komunalnej,

· przedsięwzięcia polegające na budowie oraz rewitalizacji obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczno-rekreacyjne,

· przedsięwzięcia wpływające na polepszenie stanu cennych architektonicznie obiektów, 

· przedsięwzięcia polegające na uporządkowaniu i zwiększeniu estetyki terenów publicznych,

· przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie skutków negatywnych przemian społecznych – tworzenie infrastruktury społecznej dostosowanej do aktualnych potrzeb, 

· przedsięwzięcia prowadzące do przystosowania mieszkańców do nowych warunków panujących na rynku pracy, w tym również rewitalizacja obiektów edukacyjnych i kulturalnych,

· przedsięwzięcia prowadzące do polepszenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców,

· rozwój komunalnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Pod uwagę przy wyborze projektów do realizacji będą brane również dodatkowe kryteria, takie jak: 

· liczba mieszkańców objęta oddziaływaniem projektu,

· wartość architektoniczna obiektów poddanych rewitalizacji (w pierwszej kolejności wpisanych do rejestru zabytków),

· efekt społeczny projektu w postaci tworzenia nowych miejsc pracy, 

· efekty estetyczne w przypadku realizacji projektów polegających na uporządkowaniu terenów publicznych,

· wpływ projektu na zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych i przestępczości,

· liczba/powierzchnia budynków przebudowanych i wyremontowanych na cele edukacyjne i społeczne,

· liczba/powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne.

4.4 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć LPR 

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć dla danych zadań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji będą określane szczegółowo w dokumentacji technicznej, załączanej do każdego wniosku. 

Zaplanowane wskaźniki będą następnie na bieżąco monitorowane w trakcie wdrażania poszczególnych przedsięwzięć. 

Wskaźniki, zestawione w tabeli poniżej, są zbieżne z kryteriami zapisów w programach operacyjnych, w ramach których beneficjenci będą starać się o dofinansowanie.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć dla projektów realizowanych w ramach zadań ujętych w LPR Szczawna Zdroju 

	RODZAJ WSKAŹNIKA PRODUKTU


	Jedn. miary

	Długość wybudowanych dróg 
	km

	Długość zmodernizowanych dróg 
	km

	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
	szt.

	Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
	szt.

	Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej 
	m2

	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej 
	m2

	Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie 
	m2

	Liczba budynków poddanych renowacji 
	szt.

	Powierzchnia budynków poddanych renowacji 
	m2

	Liczba budynków poddanych termo-renowacji
	szt.

	Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji


	m2

	Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 

technicznej
	szt.

	Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 

technicznej
	m2

	Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
	km

	Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
	km

	Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji
	m2

	Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
	szt.

	Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach” 
	m2

	Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji 
	m2


	Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele  edukacyjno/społeczne
	szt.

	Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno-społeczne
	m2

	Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
	szt.

	Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
	m2

	Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
	m2

	Liczba wybudowanych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
	szt.

	Liczba zmodernizowanych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
	szt.

	Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę
	m2

	Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
	szt.

	Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
	m2

	Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
	szt.

	Liczba nowych miejsc noclegowych
	szt.

	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
	m2

	Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym


	m2

	RODZAJ WSKAŹNIKA REZULTATU


	Jedn. miary

	Liczba przestępstw w mieście 
	szt.

	Wskaźnik wykrywalności przestępstw 
	%

	Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
	szt.

	Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
	szt.

	Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
	szt.

	Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych
	szt.

	Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
	osoby

	Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
	m2

	Liczba nowych przedsiębiorstw
	szt.

	Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych


	szt.

	Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej
	szt.

	Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej
	szt.

	Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych
	m2

	Powierzchnia terenów które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
	m2

	Nośność wybudowanego/zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)
	kN/oś

	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej
	osoby

	Liczba turystów krajowych i zagranicznych
	osoby

	RODZAJ WSKAŹNIKA ODDZIAŁYWANIA


	Jedn. miary

	Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
	%

	Migracje z terenów poddanych rewitalizacji
	saldo

	Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
	osoby

	Liczba pożarów, włamań itp. do obiektów zabytkowych
	szt.

	Liczba korzystających z nowych ofert w zakresie kultury i turystyki
	osoby

	Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
	szt.

	Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
	%

	Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
	szt.

	Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat)
	szt.


Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

ROZDZIAŁ 5. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

5.1 Sfera przestrzenna
5.1.1 Planowane działania przestrzenne
	Lp.
	Nazwa zadania
	Czas  realizacji
	Inwestor
	Szacunkowy koszt zadania

	1.
	Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego
	2006-2007
	Gmina
	1 800 000

	2.
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, części ul. Kolejowej, Ratuszowej oraz terenów przyległych
	2007-2008
	Gmina
	500 000

	3.
	Budowa traktu spacerowego wraz z przebudową Alei Spacerowej
	2008-2009
	Gmina
	650 000

	4.
	Przebudowa ulic: Klonowej, Słonecznej,                         M. Skłodowskiej-Curie, Słowiańskiej, Bohaterów Warszawy, Kwiatowej, Wczasowej, Ofiar Katynia,         Pl. Wolności, Lipowej, Topolowej, Jesionowej, Bukowej,  Ogrodowej oraz drogi nr 280   
	2007-2008
	Gmina
	3 200 000

	5.
	Przebudowa ulic: Nizinnej, Krótkiej, Akacjowej, Jarzębinowej, Jaśminowej, 3- Maja, Saperów, Kopernika, Kasztanowej, Granicznej, Prusa, Wita Stwosza, Wańkowicza 
	2008-2009
	Gmina
	3 000 000

	6.
	Przebudowa ulic Zacisze i Równoległej
	2009-2010
	Gmina
	550 000

	7.
	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego
	2006-2008
	Gmina
	2 981 132

	8.
	Budowa wodociągu w ul. Ułanów Nadwiślańskich
	2006
	Gmina
	80 000


	9.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łączyńskiego 36 i 36a
	2006-2007
	Gmina
	156 000

	10.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łączyńskiego 58-64
	2007
	Gmina
	260 000

	11.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina  4-18
	2008
	Gmina
	580 000

	12.
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. M. Skłodowskiej-Curie, Kasztanowej i A. Mickiewicza 
	2008-2009
	Gmina
	340 000

	13.
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
	2007-2008
	Gmina
	1 200 000

	14.
	Budowa oświetlenia ulicy Prusa i Różanej
	2006
	Gmina
	80 000

	15.
	Budowa oświetlenia toru rowerów górskich
	2006
	Gmina
	60 000

	16.
	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 
	2007-2009
	Gmina
	3 400 000

	17.
	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe góry Chełmiec polegające na wykonaniu kolei krzesełkowej,  wytyczeniu tras zjazdowych z oświetleniem, w tym reaktywowanie trasy narciarskiej wzdłuż kolei krzesełkowej oraz wykonaniu infrastruktury towarzyszącej m.in. dróg dojazdowych i miejsc postojowych z oświetleniem
	2007-2010
	Gmina i inne podmioty
	brak danych

	18.
	Budowa ścieżek rowerowych
	2008-2009
	Gmina
	160 000

	19.
	Budowa nowego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy ul. Kolejowej 
	2010-2013
	Gmina
	4 500 000

	20.
	Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego 
	2010-2013
	Gmina
	8 000 000

	21.
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
	2009-2013
	Gmina
	13 600 000

	22.
	Rehabilitacja istniejącej zabudowy
	2006-2013
	Gmina i wspólnoty mieszkaniowe
	brak danych

	23.
	Termomodernizacja 17-tu budynków socjalnych          (przy ul. Baczyńskiego 14, ul. Chopina 17, ul. Kościuszki 15a,  ul. Łączyńskiego 36, ul. Mickiewicza 5 i 48, ul. Równoległej 13, 16, i 17,  ul. Sienkiewicza 18b, 19a, 39, 40, ul. Słowackiego 12, 19, 23 i 29) oraz 6-ciu obiektów użyteczności publicznej (Miejska Szkoła Podstawowa przy ul. Sienkiewicza 32, Gimnazjum Miejskie przy ul. Bocznej 1, Przedszkole Miejskie przy ul. Ofiar Katynia 4, Urząd Miejski przy ul. Kościuszki 17, Teatr Zdrojowy przy ul. Kościuszki 19 i Biblioteka Miejska przy ul. Wojska Polskiego 4)
	2007-2009
	Gmina
	5 074 997

	24.
	Renowacja wielofunkcyjnego obiektu użytkowego wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej (Teatr Zdrojowy wraz z zapleczem)
	2008-2010
	Gmina
	2 500 000

	25.
	Odbudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym
	2009-2010
	Gmina
	1 000 000

	26.
	Renowacja budynku tzw. „Wieża” przy ul. Topolowej (przebudowa i adaptacja pomieszczeń wewnątrz budynku, remont elewacji, zabezpieczenie budynku na poziomie przyziemia, wykonanie ogrzewania obiektu, wymiana instalacji wewnętrznych)
	2009-2010
	Gmina
	brak danych

	27.
	Renowacja kolektora burzowego w ul. Kościuszki i Sienkiewicza (uszczelnienie ścian kolektora, w miejscach szczególnie zniszczonych – wymurowanie ścian)
	2008
	Gmina
	brak danych

	28.
	Prace renowacyjne na terenie zabytkowego ogrodu „Domu Zdrojowego” (odbudowa nawierzchni ogrodowej, rewaloryzacja zieleni, budowa systemów nawadniających, renowacja zabytkowych schodów i donic kwiatowych)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	300 000

	29.
	Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, rewitalizacja zieleni z małą architekturą wokół (likwidacja barier architektonicznych na zewnętrznych ciągach komunikacyjnych przy obiektach uzdrowiskowych, rewaloryzacja ogrodzeń przy obiektach uzdrowiskowych oraz przy ujęciu wody nr 14)
	2006-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	270 000

	30.
	Rekonstrukcja i renowacja zabytkowego obiektu – „Dom Zdrojowy” (rekonstrukcja gzymsów, remont pokrycia dachowego i elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja wnętrz)
	2007-2010
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	12 000 000

	31.
	Renowacja Hali Spacerowej Pijalni Wód Mineralnych – prace konserwatorskie (prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie malowideł ścienno-sufitowych, rekonstrukcja stolarki okiennej, renowacja wieżyczki, iluminacja świetlna)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	1 000 000

	32.
	Modernizacja szkoły przysanatoryjnej na cele edukacyjno-społeczne (przebudowa wnętrz celem dostosowania obiektu do współcześnie obowiązujących funkcji edukacyjnych) 
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	2 000 000

	33.
	Modernizacja kotłowni głównej z paliwa stałego na gazowe z przebudową istniejącego budynku kotłowni
	2007
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	3 500 000

	34.
	Budowa basenu rehabilitacyjnego (adaptacja byłej pralni na basen leczniczo-rehabilitacyjny z zapleczem socjalno-sanitarnym)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	10 000 000

	35.
	Rekonstrukcja i renowacja zabytkowego obiektu – „Młynarz” (renowacja elewacji z termomodernizacją, przebudowa wnętrz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż dźwigu osobowego)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	4 500 000

	36.
	Termomodernizacja obiektów zabytkowych – zespołu szpitali uzdrowiskowych: „Anka”, „Dąbrówka”, „Mieszko”, „Korona Piastowska”, „Cis”, „Zuch” oraz Zakładu Przyrodoleczniczego” (wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropów, wykonanie termoizolacji z remontem elewacji, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych)
	2007-2010
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	3 800 000

	37.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Korona Piastowska” (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, zakup i montaż dźwigu osobowego, modernizacja sali gimnastycznej i doposażenie w sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	3 200 000

	38.
	Modernizacja Dziecięcego Szpitala Rehabilitacji Uzdrowiskowej „Zuch” (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, zakup i montaż dźwigu osobowego, wyposażenie  w sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny, uzupełnienie małej architektury parkowej)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	2 100 000

	39.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Mieszko” (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, zakup i montaż dźwigu osobowego, wyposażenie w sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny i balneologiczny ruchomy)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	2 400 000

	40.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Zacisze” (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, termoizolacja obiektu z remontem elewacji, zakup i montaż dźwigu osobowego, utworzenie bazy leczniczo zabiegowej)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	4 000 000

	41.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Pionier” (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, termoizolacja obiektu z remontem elewacji, utworzenie gabinetów zabiegowych i lecznictwa uzdrowiskowego, wyposażenie w sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny i balneologiczny ruchomy)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	2 800 000

	42.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Cis” wraz z laboratorium analitycznym (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, zakup i montaż dźwigu osobowego, wyposażenie w sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny, przebudowa pomieszczeń laboratorium)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	1 300 000

	43.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Anka” (wyposażenie w sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny i balneologiczny ruchomy, doposażenie pokoi kuracyjnych)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	1 000 000

	44.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Dąbrówka” (modernizacja pokoi kuracyjnych i wnętrz, utworzenie bazy leczniczo zabiegowej, zakup sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	2 000 000

	45.
	Modernizacja i przebudowa budynku „Zakładu Przyrodoleczniczego” (modernizacja gabinetów do zabiegów balneologicznych i elektrolecznictwa, zakup sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego i balneologicznego, budowa komory kriogenicznej, montaż klimatyzacji, zmiana systemu podgrzewania wody do zabiegów)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	3 500 000

	46.
	Termomodernizacja budynku „Marta”
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	1 500 000

	47.
	Modernizacja i przebudowa budynku Rozlewni Wód Mineralnych (termomodernizacja budynku, przebudowa linii technologicznych)
	2007-2008
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	2 000 000

	48.
	Renowacja zbiorników wody leczniczej w Szczawnie Zdroju (renowacja podziemnych zbiorników na wodę leczniczą gromadzących zapas wody ze źródeł o niskiej wydajności, budowa instalacji przesyłowej do zakładu przyrodoleczniczego)
	2007-2009
	„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
	800 000

	49.
	Remont elewacji Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego (izolacja budynków, naprawa balkonów, remont elewacji, wymiana okien)
	2006-2008
	Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe s.p.z.o.z.
	1 000 000

	50.
	Remont dachów Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego (przekładka dachówki na budynkach znajdujących się w rejestrze zabytków, wymiana obróbki blacharskiej, wymiana instalacji odgromowej)
	2007-2008
	Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe s.p.z.o.z
	515 000

	51.
	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana ogrodzenia, remont alejek, zagospodarowanie terenów zielonych)
	2006-2009
	Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe s.p.z.o.z
	280 000

	52.
	Modernizacja pawilonów sanatoryjnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacyjnych)
	2006-2009
	Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe s.p.z.o.z
	830 000


5.1.2 Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze przestrzennej

Cele szczegółowe rewitalizacji w obszarze przestrzennym to:

· poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych, 

· odnowa i ochrona obiektów zabytkowych, 

· przebudowa i/lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą.

5.2 Sfera gospodarcza
5.2.1 Planowane działania gospodarcze
	Lp.
	Nazwa zadania
	Czas  realizacji
	Inwestor
	Szacunkowy koszt zadania

	1.


	Przygotowanie  infrastruktury dla Parku Technologicznego (makroniwelacja terenu, wykonanie głównej drogi dojazdowej oraz systemu dróg wewnętrznych, uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną, m.in. energetyczną, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz budowa sieci odwadniającej rejon całej inwestycji;      na tak przygotowanym terenie powstanie budynek Centrum Badań i Rozwoju pełniący funkcję biurową, laboratoryjną, ośrodka komercjalizowania wyników badań, centrum konferencyjnego oraz posiadający pomieszczenia biurowe, usługowe i laboratoryjne oraz 13 działek do udostępnienia inwestorom z branży zaawansowanych technologii m.in. elektronicznej, elektrotechnicznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, motoryzacyjnej, budowlanej)
	2006-2008
	DARR S.A., Gmina Szczawno Zdrój, Miasto Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie, Politechnika Wrocławska
	51 000 000


5.2.2 Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze gospodarczej

Cele szczegółowe rewitalizacji w obszarze gospodarczym, zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej Szczawna Zdroju to:

· tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorczości,

· renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele turystyczne i gospodarcze.

5.3 Sfera społeczna
5.3.1 Planowane działania społeczne
	Lp.
	Nazwa zadania
	Czas  realizacji
	Inwestor
	Szacunkowy koszt zadania

	1.
	Wspieranie działalności instytucji kulturalnych oraz organizacji imprez  
	Proces ciągły
	Gmina
	-

	2.
	Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia
	Proces ciągły
	Gmina
	-

	3.
	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne
	Proces ciągły
	Gmina
	-

	4.
	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
	Proces ciągły
	Gmina
	-

	5.
	Rozwój Gminnego Centrum Informacji i dostosowywanie kierunków rozwoju do aktualnych potrzeb
	Proces ciągły
	Gmina
	-


Istnieje możliwość realizacji innych przedsięwzięć nieujętych w powyższych tabelach, jeżeli będą one zgodne z celami LPR, a które zostaną wpisane na etapie cyklicznej aktualizacji dokumentu. 

5.3.2 Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze społecznej

Na podstawie wcześniej zdiagnozowanych problemów społecznych, wyodrębniono następujące cele rewitalizacji, które pozwolą na poprawę obecnego stanu tej sfery: 

· tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej, 

· tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w sektorze handlu i usług produktów turystycznych, 

· podejmowanie działań mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

· odnowienie budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej, 

· renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele społeczne, edukacyjne i kulturalne,

· tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta,

· rozwój budownictwa mieszkaniowego.

ROZDZIAŁ 6. PLAN FINANSOWY REALIZACJI LPR W LATACH 2006-2008 

Źródłami finansowania zadań prowadzących do rewitalizacji Szczawna Zdroju będą przede wszystkim:

· środki własne budżetu gminy lub innych podmiotów publicznych (w wysokości 15-25%),

· środki z budżetu państwa w ramach tzw. dotacji celowych poszczególnych resortów (w wysokości 10%),

· dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w wysokości do 75%) lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w wysokości do 85%),

· dofinansowanie z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich i SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 

· inne środki, także sektora prywatnego (wspólnot mieszkaniowych, firm i osób fizycznych).

Ze względu na dużą liczbę przedsięwzięć planowanych do realizacji, wielość inwestorów oraz długi okres czasu objęty LPR, wykraczający poza horyzont planistyczny wielu podmiotów, plan finansowy realizacji rewitalizacji obejmuje jedynie zadania Gminy zaplanowane na lata 2006-2008. Stanowi go obecnie obowiązujący Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/34/05 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2006-2008.   

                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 6 do Uchwały                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr  XLIII/34/05

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju










                                                                                      z dnia 29.12.05.



Limity wydatków na programy  inwestycyjne na lata 2006-2008
                                                                                                                                      

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

cele szczątkowe: pozyskanie środków finansowych; działanie programowe

	L.p.
	Nazwa zadania
	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie
	Okres realizacji zadania
	Wartość kosztorysowa
	Źródła finansowania

 zadania
	Wysokość nakładów finansowych 

na lata

	
	
	
	
	
	
	2006
	2007
	2008

	1.
	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego

cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006-2007
	1 800 000
	środki budżetu gminy

środki MGiP

ZPORR

Razem:
	90 000

60 000

450 000

600 000
	690 000

60 000

450 000

1 200 000
	-

-

-

-

	2.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej do gospodarczego wykorzystania terenów

cel: poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006
	330  000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	330 000

-

-

330 000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	3.
	 Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego     (etap I)

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego,      przyrody i rozwój turystyki
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006-2007
	2 981 132
	środki budżetu gminy

środki MGiP

ZPORR

Razem:
	61 553

41 034

307 757

410 344
	385 620

257 078

1 928 090

2 570 788
	-

-

-

-

	4.
	Budowa wodociągu w ulicy Ułanów Nadwiślańskich

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006
	80 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	80 000

-

-

80 000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	5.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 36, 36a

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój


	2006-2007
	156 000
	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW

ZPORR

Razem:
	37 500

12 500

-

 50 000
	79 500

26 500

-

106 000
	-

-

-

-

	6.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 58 - 64

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój
	2007
	260 000
	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	195 000

65 000

-

260 000
	-

-

-

-

	7.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina 4 -18

cel: ochrona środowiska
	Gmina Szczawno Zdrój
	2008
	580 000
	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	435 000

145 000

-

580 000

	8.
	Budowa oświetlenia ul. Prusa i Różanej

cel: poprawa estetyki  miasta, bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców
	Gmina Szczawno Zdrój
	2006
	80 000
	środki budżetu gminy

inne środki 

ZPORR

Razem:
	80 000

-

-

80 000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	9.
	Budowa oświetlenia toru rowerów górskich 

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój
	2006
	60 000
	środki budżetu gminy

inne środki 

ZPORR

Razem:
	60 000

-

-

60 000
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	10.
	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój


	2007-2009


	3 400 000
	środki budżetu gminy

środki MGiP

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	150 000

100 000

750 000

1 000 000
	150 000

100 000

750 000

1 000 000

	11.
	Budowa nowego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy ul. Kolejowej

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta
	Gmina Szczawno Zdrój


	2008-2010
	4 500 000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	375 000

-

1 125 000

1 500 000

	12.
	Budowa ścieżek rowerowych

cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta 
	Gmina Szczawno Zdrój
	2008-2009
	160 000
	środki budżetu gminy

środki MGiP

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	12 000

8 000

60 000

80 000

	13.
	Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Topolowej

cel: poprawa warunków życia mieszkańców
	Gmina Szczawno Zdrój
	2008-2010
	8 000  000
	środki budżetu gminy

inne środki

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	500 000

-

1 500 00

2 000 000

	14.
	Renowacja Teatru Zdrojowego wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej

cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego     
	Gmina Szczawno Zdrój
	2007-2009
	2 500 000
	środki budżetu gminy

środki MGiP

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	75 000

50 000

375 000

500 000
	150 000

100 000

750 000
1 000 000

	15.
	Rehabilitacja istniejącej zabudowy

cel: poprawa estetyki  miasta oraz warunków życia mieszkańców
	Gmina Szczawno Zdrój


	2007-2008


	400 000
	środki budżetu gminy

środki MGiP

ZPORR

Razem:
	-

-

-

-
	30 000

20 000

150 000

200 000
	30 000

20 000

150 000

200 000


ROZDZIAŁ 7. SYSTEM WDRAŻANIA LPR
7.1 Forma zarządzania Programem
Warunkiem obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako aktu prawa obowiązującego w Szczawnie Zdroju jest jego przyjęcie do realizacji na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej. 


Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji celów i zadań LPR jest skuteczny system jego wdrażania. System ten powinien być zgodny z zasadami określonymi dla wdrażania poszczególnych projektów/programów w ramach Funduszy Strukturalnych UE i Mechanizmów Finansowych EOG.

Wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zajmować się będzie administracja Gminy, a ściślej pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Miasta. Natomiast za wdrażanie poszczególnych zadań odpowiedzialni będą ich inwestorzy.   

System organizacyjny procesu wdrażania LPR stanowić będą następujące organy:

· Rada Miejska,

· Burmistrz Szczawna Zdroju,

· określone wydziały w Urzędzie Miejskim,

· Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji.

Ważnym elementem pełnego uspołecznienia procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji będą seminaria sprawozdawcze organizowane dla społeczności lokalnej oraz zainteresowanych partnerów. Do partnerów uczestniczących w procesie wdrażania i aktualizacji planu należą:

· partnerzy gospodarczy („Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A., „Rivendell” Sp. z o. o., przedsiębiorcy prowadzący działalność w Szczawnie Zdroju),

· partnerzy instytucjonalni (m.in. Dolnośląski Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu),

· partnerzy społeczni (Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego, Biblioteka Miejska i inne jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe),

· partnerzy indywidualni (mieszkańcy Szczawna Zdroju).   

Odpowiedzialność za wdrażanie poszczególnych zadań ponoszą ich inwestorzy.
7.2 Aktualizacja Programu
Ważną przesłanką metodologiczną Lokalnego Programu Rewitalizacji jest jego adaptacyjność. Jest to opracowanie otwarte i elastyczne, przez co możliwa jest stała aktualizacja przy uwzględnieniu zadań już wykonanych, aktualnych możliwości finansowych oraz pojawiających się nowych zasadniczych obszarów problemowych. Szczególny otwarty charakter ma matryca zadań i projektów. Z biegiem czasu pojawiać się w niej będą nowe zadania, a usuwać trzeba będzie te, które już zrealizowano lub które w inny sposób utraciły aktualność.

Okresowa aktualizacja Programu prowadzona będzie we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Ponadto uwzględniane będą wnioski lokalnych podmiotów dotyczące przedsięwzięć społecznych, przestrzennych czy gospodarczych planowanych do realizacji, pod warunkiem ich zgodności z celami i założeniami LPR.    W tym celu należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim tzw. Kartę Projektu dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój na obowiązującym wzorze.

Proces zmian i aktualizacji Programu wprowadzany będzie poprzez uchwałę Rady Miejskiej. Za przygotowanie merytoryczne i formalne zaproponowanych zmian odpowiadać będzie Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji.

ROZDZIAŁ 8. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ LPR

8.1 System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Monitorowanie polegać będzie na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i analizowaniu wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, opisujących postęp i efekty Programu. Głównym celem będzie zapewnienie zgodności realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji i poszczególnych projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji. Monitoring spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. Oczywiste jest, że władze miasta, odpowiedzialne za realizację polityki rozwoju na poziomie lokalnym, przyjmują na siebie obowiązek wprowadzenia systemu monitorowania. W ramach tego systemu będą przygotowywane sprawozdania dotyczące realizacji LPR, jak również prowadzone będą analizy sytuacji gospodarczej i społecznej. Przygotowywane raporty będą podstawą do oceny oraz  aktualizacji priorytetów i celów strategicznych Szczawna Zdroju. 

Prowadzeniem monitorowania oraz oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji zajmować się będzie Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Szczawna Zdroju, powołany Zarządzeniem Nr 68/04 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 6 października 2004 roku.
Monitoring prowadzony będzie w oparciu o wskaźniki ilościowe, w tym m.in.:

· ilość zmodernizowanych obiektów budowlanych i infrastruktury komunalnej,

· ilość stworzonych nowych miejsc pracy,

· ilość uruchomionych działalności gospodarczych, 

· ilość oddanych do użytkowania mieszkań,

· ilość zakupionych maszyn i urządzeń oraz zastosowanych linii technologicznych.

Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła statystyki państwowej ( GUS ) na poziomie powiatu i województwa. Poza tym bazę tą będą stanowiły dane uzyskane w Urzędzie Miejskim w Szczawnie Zdroju, Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu i innych instytucjach. 

W przypadku inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych UE czy Mechanizmów Finansowych EOG, ważnym instrumentem pozwalającym na monitoring realizacji poszczególnych etapów Programu są raporty monitoringowe obligatoryjnie przedkładane właściwej Instytucji Pośredniczącej.

8.2 Sposób oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji
Ocena Programu rewitalizacji odbywać się będzie:

· przed realizacją Programu – (ex-ante),

· na bieżąco w trakcie trwania okresu rewitalizacji  (on – going),

· po jego zakończeniu – (ex-post).

Ocena ta dokonywana będzie przede wszystkim na podstawie określonych wskaźników rzeczowych i osiągniętego wyniku finansowego w odniesieniu do roku bazowego 2006, jak również oceny sytuacji społeczno-gospodarczej.

Wyniki oceny będą przedstawiane w formie sprawozdań Radzie Miejskiej.

Ocena Programu odbywać się będzie w oparciu o ścisłą współpracę z zainteresowanymi partnerami zewnętrznymi. Będą to w szczególności: 
· partnerzy indywidualni i zbiorowi (m.in. mieszkańcy rewaloryzowanych i modernizowanych budynków, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości),

· przedsiębiorstwa, 

· organizacje pozarządowe, 

· podmioty instytucjonalne (m.in. policja).

8.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi będzie przybierać różne formy, m.in. zawieranie porozumień dotyczących wspólnego wykonywania niektórych przedsięwzięć, organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń i wymiany doświadczeń. Inicjowanie przez Gminę tej współpracy odbywać się będzie za pomocą lokalnej i regionalnej prasy i telewizji, strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, plakatów, tablicy informacyjnej itp. 

8.4 Sposoby komunikacji społecznej w ramach LPR
Komunikacja społeczna jest ważnym elementem zarówno podczas tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego, jak i w trakcie jego oceny oraz aktualizacji. Zasadniczym jej celem jest uzyskanie akceptacji społeczności lokalnej w procesie rozwoju miasta, jej aktywnego udziału w programowaniu, opiniowaniu oraz odpowiedzialności i finansowaniu. 

Komunikacja społeczna Programu ma za zadanie:

· zapewnić partnerom Programu dostęp do wszelkiej informacji na temat celów rewitalizacji miasta, wiadomości z bieżącej realizacji Programu, jego aktualizacji  oraz wniosków z monitorowania i oceny,

· pobudzić ich do wyrażania własnych opinii dot. zagadnień LPR,

· zachęcić do przedstawiania własnych projektów, które mogłyby być ujęte w LPR czy współfnansowane ze środków europejskich,

· zapewnić możliwość nawiązywania porozumienia pomiędzy partnerami zewnętrznymi procesu rewitalizacji a Gminą. 

Już w trakcie tworzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji zostały rozesłane informacje na temat rewitalizacji oraz formularze karty zadań. Informacje te zostały również zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej Szczawna Zdroju. Działania te miały na celu zaangażowanie w tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jak największej liczby podmiotów. Karty posłużyły do zgromadzenia propozycji zadań rewitalizacyjnych.

Przekazywanie informacji mieszkańcom o działaniach na rzecz aktywizacji różnych dziedzin życia motywuje ludzi do aktywnego udziału w rozwoju miasta i jego rewitalizacji. W procesie komunikacji społecznej informowanie ma m.in. wyjaśniać mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za określony wysiłek, przede wszystkim finansowy. Komunikacja społeczna ma również umożliwiać przekazywanie mieszkańcom i innym podmiotom informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań np. powiadamianie o tymczasowych niedogodnościach związanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Na system komunikacji społecznej składają się:

· Podmiot inicjujący proces komunikacji – władze Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za informację i promocję,
· Podmiot odbierający informacje – przede wszystkim partnerzy indywidualni i zbiorowi, a także cała lokalna społeczność,

· Określone informacje – wiadomości wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji Programu, wiadomości na temat bieżącej realizacji Programu, wnioski z monitorowania i oceny,  

· Określone sposoby komunikowania się –

· środki komunikacji społecznej bezpośredniej – kontakty i spotkania Burmistrza czy członków Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw, spotkania władz Szczawna Zdroju z najważniejszymi partnerami lokalnymi, czyli przedstawicielami „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. oraz „Rivendell” Sp. z o. o. i innymi,
· środki komunikacji społecznej pośredniej – relacje z mediami: prasą, radiem, telewizją oraz ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa, ogłoszenia, strony internetowe.

System komunikacji wykorzystywać może:

· dokumentacje (uchwały rady, zarządzenia Burmistrza, ustalenia zespołu zadaniowego),

· wywiad (bieżące informacje o sytuacji),

· badania sondażowe (wywiad kwestionariuszowy, wywiad telefoniczny, ankieta wypełniona przez respondenta).

Komunikacja społeczna zapewniać będzie wszystkim zainteresowanym dostęp do rzetelnej informacji na temat przebiegu i kolejności realizacji poszczególnych zadań w określonym przedziale czasu.
Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od umiejętności i sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji.

8.5 Public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji
Public relations (PR) jest formą promocji prowadząca do wykreowania i utrwalenia w świadomości adresatów pozytywnego wizerunku miasta, który będzie go identyfikował na rynku. Wypracowany wizerunek, czyli zespół wartości, które wyróżniają region, na zewnątrz powinien przekonywać do wyboru miasta Szczawno Zdrój jako sprawdzonego partnera w różnego rodzaju projektach związanych z rewitalizacją. Skuteczny PR wymaga bliskiej współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi. Jest najważniejszym instrumentem do zastosowania w przypadku promocji programu rewitalizacji.

Skuteczny public relations powinien:

· dążyć do wzmocnienia pozycji miasta na rynku regionalnym i krajowym, 

· lansować nowe działania i przedsięwzięcia wpływające na ożywienie gospodarcze,

· popularyzować nowe formy usług,

· zachęcać do udziału w imprezach promocyjnych,

· wzmocnić pozytywny wizerunek miasta.

ZAKOŃCZENIE

Lokalny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój obowiązuje do 2013 roku. Przeprowadzana będzie okresowa aktualizacja Programu uwzględniająca zadania już zrealizowane, pojawiające się możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, jak również powstające nowe potrzeby. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały uwzględniane będą wnioski lokalnych podmiotów dotyczące przedsięwzięć społecznych, przestrzennych czy gospodarczych planowanych do realizacji, pod warunkiem ich zgodności z celami i założeniami LPR. Procedurę przyjmowania wniosków określa Karta Projektu dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój. Decyzja zmian i aktualizacji Programu wprowadzana będzie uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju. 

KARTA PROJEKTU DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO ZDRÓJ

	Nazwa projektu
	

	Miejsce realizacji
	

	Nazwa i adres głównego realizatora projektu oraz tel. kontaktowy
	

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu
	

	Krótki opis projektu
	

	Etapy działania wraz z okresem realizacji
	

	Przewidywany koszt realizacji projektu w rozbiciu na lata 
	

	Źródła finansowania projektu ze wskazaniem wielkości wkładu własnego
	

	Oczekiwane rezultaty 

(wskaźniki produktu, rezultatu)


	


PAGE  
17


